附件

滕州市流域水污染治理工作任务表

一、治标措施任务

| 序号 | 措施名称 | 措施内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强断面水质预警监测 | 加大对国控水质的监测频次,主要监测COD、氨氮、高指数、总磷，群乐桥、洛房桥加测氟化物；一旦发现超标，及时采取措施，确保断面水质达标。 | 生态环境分局 |  | 长期坚持 |
| 2 | 加大对河道 水量调控 | 利用现有的闸坝，对河道水量实施有效调控。 | 城乡水务局 |  | 长期坚持 |
| 3 | 工业废水 达标排放 | 对级索工业园区内所有不能达到地表水IV类标准的排水企业实施停产治理。 | 生态环境分局 | 级索镇 | 长期坚持 |
|  |  | 对鲍沟镇、洪绪镇辖区内所有排放含氟废水企业实施停产治理，直至含氟废水集中处理设施建成通过验收。 | 生态环境分局 | 鲍沟镇 洪绪镇 | 长期坚持 |
|  |  | 兖矿鲁南化工有限公司、新能凤凰（滕州）能源有限公司外排废水氟化物浓度控制在1.0mg/L以内。 | 生态环境分局 | 木石镇 | 长期坚持 |
|  |  | 鲁南高科技化工园区污水处理厂外排废水氟化物浓度控制在1.0mg/L以内。 | 木石镇 |  | 长期坚持 |
|  |  | 对刘岗大桥南龙阳工业园区内所有不能达到地表水V类标准的排水企业实施停产治理。 | 生态环境分局 | 龙阳镇 | 长期坚持 |

二、治本措施任务

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂 建设工程 | 拟在郭河下游，洪绪镇郝洼村西侧新建城区第四污水处理厂，一期处理能力6万吨/日，总规模不少于10万吨/日，主干管线覆盖洪绪、鲍沟、工业园区祥源路以西，老104国道以东区域。 | 城乡水务局 | 鲍沟镇 洪绪镇 | 2021年12月底前 |
|  |  | 对城区3座污水处理厂现有工艺、设备进行挖潜，加强运行管理，提高出水水质，外排废水COD、氨氮、总磷、氟化物达到地表水IV类标准。 | 城乡水务局 |  | 2020年12月底前 |
| 2 | 污水管网 建设工程 | 加大对污水管网巡查，及时修复完善城区污水管网和污水泵站，杜绝污水直排现象。 | 城乡水务局 |  | 长期坚持 |
|  |  | 将冯河管网向上游延伸；实施小清河铁路货场馍馍庄大干道封闭和雨污智能分流改造工程，将沿线污水全部接入新建管网后进入三污管网；对一污荆河河道段管网实施退河上岸改造。 | 城乡水务局 |  | 2020年12月底前 |
|  |  | 对一污龙泉大桥至解放大桥南岸段盖板渠改造为波纹钢带管网；河滨西路(茂源大桥-荆河小区南) 河道段管网实施退河上岸改造。 | 综合执法局 |  | 2020年12月底前 |
| 3 | 实施雨污 分流 | 对振兴路进行雨污分流改造。借助棚户区改造计划，实施振兴北路区域雨污分流改造；实施振兴中路（解放路至荆河路）合流制管网改造。 | 住建局 |  | 2020年1月底前 |
|  |  | 科圣路（北辛路至学院路段）等城区道路两侧排水管道实施雨污分流改造工程。 | 住建局 |  | 2020年6月底前 |
|  |  | 对大同路（红荷大道至小清河段）、科圣路（通盛路至北辛路段）城区道路两侧排水管道实施雨污分流改造工程。 | 综合执法局 |  | 2020年6月底前 |
| 4 | 城市黑臭水体治理 | 完成小清河（大同桥至振兴桥）黑臭水体治理任务。 | 综合执法局 |  | 2020年1月底前 |
| 5 | 级索镇工业园区污水处理厂升级改造工程 | 提高级索镇工业园区污水处理厂排水标准，外排废水主要污染物达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类标准(COD≤30mg/L,NH3-N≤1.5mg/L)。该污水处理厂未完成升级改造前，所有不能达到该标准的排水企业停止生产。 | 级索镇 |  | 2020年6月底前 |
| 6 | 实施人工湿地升级改造工程 | 利用现有的七星湖表流人工湿地，升级改造10万平米的潜流人工湿地，日处理水量5万方。 | 生态环境分局 | 级索镇 | 2020年12月底前 |
|  |  | 利用赵坡煤矿塌陷地表流人工湿地，升级改造10万平米的潜流人工湿地，日处理水量5万方。 |  |  |  |
| 7 | 鲍沟镇玻璃基地建设含氟废水集中处理站 | 在鲍沟镇玻璃基地建设含氟废水集中处理站，建设规模1000方/天，外排废水氟化物浓度≤1.0mg/L。企业外排废水必须要求实行“一企一管”。含氟废水处理站建设运营前，该基地内涉氟企业停止排污。 | 鲍沟镇 | 国有资产经营公司 | 2020年12月底前 |
| 8 | 新建人工湿地水质净化工程 | 在滕州第二污水处理厂下游的吕坡村、苗桥村区域利用河边滩地，建设250亩微生物强化双布水流人工湿地，日处理能力6万立方米。 | 生态环境分局 | 鲍沟镇 洪绪镇 | 2020年12月底前 |
| 9 | 新建河道 橡胶坝 | 在级索镇赵坡村东北，小清河与北沙河上各建1座橡胶坝。 | 城乡水务局 |  | 2020年6月底前 |
| 10 | 充分发挥河湖长制作用 | 进一步巩固清河行动成果，及时清理河道垃圾等八乱现象，避免河道垃圾堆放河道、影响水质。 | 城乡水务局 | 各相关河长 各相关镇（街） | 长期坚持 |
|  |  | 对沿河企业寻源治污，对不达标的实施停产治理；加大入河排污口排查监督力度。 | 生态环境分局 | 各相关河长 各相关镇（街） | 长期坚持 |
| 11 | 整治滕州第二污水处理厂 | 加强内部监管，按照环保法律法规要求，制定完备的环保管理制度和相应的设备操作规程；严格按照法律规定开展企业自行监测，并保存原始记录，不得伪造监测数据。如出现偷排或不达标现象，运营商退出滕州市场。 | 城乡水务局 | 生态环境分局 第二污水处理厂 | 长期坚持 |
| 12 | 推进雨污分流等城市基础设施建设 | 推进老旧城区雨污分流建设，优先实施沿河村居污水处理站建设；完善污水支细管网，污水纳管，清水入河。 | 城乡水务局 | 住建局 | 长期坚持 |