附件2

滕州市 2020年一期新增城区绿地建设计划一览表

| 序号 | 工程名称 | 新增绿地（㎡） | 建设地点及工程内容 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 120.23万 |  |  | 27041.093 |  |
| 一、道路、小区、学校等绿化（绿地面积100.57万平方米） |  |  |  |  | 24051.093 |  |
| （一）经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 890 |  |
| A01 | 振兴北路西侧（远大路-宏大路）绿化工程 | 3300 | 对道路西侧进行绿化，栽植行道树。 | 2020年底 | 100 | 开发区管委会 |
| A02 | 宏大路南侧（振兴北路-中亚机床西墙）绿化工程 | 2800 | 对道路南侧进行绿化，栽植行道树。 | 2020年底 | 100 | 开发区管委会 |
| A03 | 宏大路（振兴北路-104国道） | 5200 | 对道路两侧进行绿化，栽植行道树。 | 2020年底 | 150 | 开发区管委会 |
| A04 | 奚仲路东侧（新华路-帝通北门）绿化工程 | 20000 | 对道路东侧进行绿化，栽植行道树。 | 2020年底 | 400 | 开发区管委会 |
| A05 | 祥源南路（郭河路-祥源桥南）绿化工程 | 5000 | 对道路两侧进行绿化，栽植行道树。 | 2020年底 | 140 | 开发区管委会 |
| （二）北辛街道办事处 |  |  |  |  | 5818 |  |
| A06 | 侯王居绿化 | 65000 | 侯王居东、居南绿化。栽植杨树4000株，松树及其它400株。 | 2020.5 | 10 | 侯王居 |
| A07 | 李王居绿化 | 30000 | 高速路两侧杨树2000株，松树500株。 | 2020.5 | 8 | 李王居 |
| A08 | 明王居绿化 | 40000 | 红荷路北，明王居南占地60亩，栽植黑松，蜀侩、枫树等2万余株。 | 2020.5 | 120 | 北辛街道 |
| A09 | 小区绿地 | 20000 | 映奎园小区绿化 | 2020.10 | 1200 | 开发公司 |
| A10 | 小区绿地 | 30000 | 东城名景小区绿化 | 2020.10 | 1200 | 山东天行健置业有限公司 |
| A11 | 小区绿地 | 23200 | 善国盛景小区绿化 | 2020.10 | 1600 | 滕州东方圣典置业有限公司 |
| A12 | 小区绿地 | 1500 | 万龙广场小区绿化 | 2020.10 | 600 | 滕州市万龙市场开发有限公司 |
| A13 | 小区绿地 | 3700 | 嘉誉佳范（三期）小区绿化 | 2020.10 | 180 | 嘉誉置业开发公司 |
| A14 | 小区绿地 | 20000 | 亿和广场小区绿化 | 2020.10 | 900 | 滕州市亿和丰达置业有限公司 |
| （三）荆河街道办事处 |  |  |  |  | 890 |  |
| A15 | 墨子创智园南门区域道路绿化工程 | 500 | 墨子创智园南门区域绿化 | 2020.12 | 40 | 荆河街道 墨子创智园 |
| A16 | 泰和南路道路绿化 | 600 | 泰和南路两侧道路绿化 | 2020.6 | 40 | 荆河街道 金源集团 |
| A17 | 小区绿地 | 3742 | 佳美小区一期绿化 | 2020.5 | 200 | 供销房地产开发公司 |
| A18 | 小区绿地 | 8445 | 佳美小区二期绿化 | 2020.6 | 300 | 供销房地产开发公司 |
| A19 | 小区绿地 | 9607 | 佳美小区三期绿化 | 2020.8 | 310 | 供销房地产开发公司 |
| （四）龙泉街道办事处 |  |  |  |  | 3520 |  |
| A20 | 小区绿地 | 60000 | 保利小区对具备实施绿化条件的区域实施绿化工程。 | 2020.11 | 1600 | 滕州市海德公园地产有限公司 |
| A21 | 道路绿地 | 12000 | 荆泉北路，实施两侧绿化带建设工程。 | 2020.11 | 400 | 山东高速建设集团 |
| A22 | 小区绿地 | 30000 | 北大洋楼小区具备实施绿化条件的区域实施绿化工程。 | 2020.11 | 1000 | 滕州市万逸房地产开发有限公司 |
| A23 | 小区绿地 | 13300 | 龙泉湾小区对具备实施绿化条件的区域实施绿化工程。 | 2020.11 | 300 | 滕州市中豪房地产开发有限公司 |
| A24 | 小区绿地 | 11000 | 尚善文苑小区对具备实施绿化条件的区域实施绿化工程。 | 2020.11 | 220 | 汇龙房地产综合开发公司 |
| （五）市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 9800 |  |
| A25 | 振兴路道路绿化工程 | 300000 | 青啤大道至北辛路段，全长约5.6公里。其中，解放路至北辛路段，工程包括道路两侧行道树、道路两侧各1.5米的绿化隔离带及30米的景观绿化。荆河路南（电厂铁路）至程庄街北（振兴路二巷），实施道路东侧30米绿化带及道路隔离带。青啤大道至荆河路段，保留道路两侧已成活苗木，清理杂草、垃圾，裸露地面栽植苗木，提升整体绿化水平。 | 2020年底 | 6000 | 市住建局 |
| A26 | 荆河东路绿化工程 | 100000 | 龙泉路至墨子湖隧道西出口段，全长约1500米，计划建设两侧绿化带及隔离带，绿化面积约10万平方米。 | 2020年底 | 3800 | 市住建局 |
| （六）市教育和体育局 |  |  |  |  | 1203.093 |  |
| A27 | 北辛街道北辛路学校（新建）绿化 | 17000 | 北辛街道陶山路北，文化路东 | 2020.9 | 320 | 北辛街道中心小学通盛路校区 |
| A28 | 北辛街道北关小学西校绿化 | 9000 | 北关小学西校，校内道路绿化、绿地绿化、活动场地绿化 | 2020.5 | 260 | 北辛街道北关小学 |
| A29 | 龙泉街道赵楼学校绿化 | 18836.43 | 赵楼居西侧赵楼学校 | 2020.12 | 210 | 龙泉学区 |
| A30 | 善南街道中心小学绿化 | 5880.31 | 善南街道中心小学新校绿化工程 | 2020.9 | 42.1 | 善南街道办事处 |
| A31 | 善南街道清华园小学绿化 | 6111.89 | 善南街道清华园小学新校绿化工程 | 2020.9 | 40.9 | 善南街道办事处 |
| A32 | 荆河街道荆西小学新校绿化 | 1200 | 荆西小学校园内绿化 | 2020.12 | 12 | 荆河街道办事处 |
| A33 | 荆河街道荆北小学新校绿化 | 6000 | 荆北小学新校绿化 | 2020.12 | 100 | 荆河街道办事处 |
| A34 | 滕州一中（东校）2020年新增绿化 | 700 | 滕州一中（东校）“腾云楼”绿化改造 | 2020.5 | 30 | 滕州一中 |
| A35 | 滕州一中（东校）2020年新增绿化 | 300 | 滕州一中（东校）校园补植大规格优良树种 | 2020.5 | 15 | 滕州一中 |
| A36 | 滕州二中2020年新增绿化 | 100 | 滕州二中校园补植大规格优良树种 | 2020.5 | 1 | 滕州二中 |
| A37 | 滕州市第二实验小学新校绿化景观工程 | 4255 | 建设地点：三里河街南，校园绿化 | 2020.6 | 170.093 | 滕州市第二实验小学 |
| A38 | 滕州尚贤中学绿化 | 200 | 滕州尚贤中学校内新增绿地 | 2020.9 | 2 | 滕州尚贤中学 |
| （七）滕州市荆善园林建设工程有限公司 |  |  |  |  | 1930 |  |
| A39 | 上善公园景观绿化及基础设施配套建设工程 | 5000 | （一）对秀美荆河（白龙湾大桥—东滕城）重要节点进行绿化；（二）为满足秀美荆河休闲娱乐和停车需求，计划建设林荫停车场三处，公厕两处。 | 2020.12 | 730 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 |
| A40 | 七彩湿地建设工程 | 112200 | 根据滕州市城市总体规划，2019年下半年，我公司与北京东方园林产业集团有限公司达成初步合作意向，引资5000万拟在此处建设“ 萌趣东方·动物家园 ”教育主题动物乐园。该项目占地面积约170亩，其中需建设用地 15 亩，其余用地均为城市绿地。 | 2020.12 | 1200 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 |
| 二、城区拟建设的8处街头游园绿地（面积19.66万平方米） |  |  |  |  | 2990 |  |
| B01 | 至善中学东侧公园绿地 | 10000 | 位于至善中学东侧，计划栽植银杏、雪松、元宝枫、白腊、樱花及其他小灌木约2.6万株。铺设步道670平方米。 | 2020.8 | 200 | 龙泉街道 |
| B02 | 府前东路游园 | 4700 | 位于府前路和文昌路交叉口。拟在此处建设街头游园一处。 | 2020.12 | 550 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 |
| B03 | 善南路郭河游园 | 26400 | 位于善南路南侧，郭河西岸。建设苗圃式休闲游园一处，增设健康步道、休闲广场等配套项目。 | 2020.12 | 210 |  |
| B04 | 振兴路荆庄游园 | 9600 | 位于振兴路、河阳路交叉口西南角。拟建设街头游园一处。 | 2020.12 | 800 |  |
| B05 | 信访局西北角游园 | 11200 | 位于信访局北侧。计划在此区域建设苗圃式休闲游园一处。 | 2020.12 | 100 |  |
| B06 | 大同桥游园 | 3000 | 位于大同桥南侧、大同路路西。计划建设游园一处。 | 2020.12 | 100 |  |
| B07 | 海上明月南侧游园 | 1700 | 位于荆河流域，滕州二中老校区西侧。计划在现有的树阵中补植广玉兰等常绿乔木，增设人行步道、休闲广场，打造景观节点。 | 2020.12 | 30 |  |
| B08 | 铁西公园 | 130000 | 在货运铁路南侧（荆河路南侧、柳屯路东侧），原瑞达焦化厂区域规划建设综合性公园一处，有效改善城区西部公园绿地分布少、分布不均衡的现状。 | 2020.12 | 1000 | 滕州市城市国有资产经营公司 |