| 附件2： 龙阳镇各村2023年度为民办实事计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党总支 | 单位 名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 投资额 (万元) | 完成 时限 | 备注 |
| 龙阳党总支 | 龙 阳 村 | 1 | 道路建设 | 环村路铺设水泥路，中心小学西路北复铺柏油1000米，宽4米 | 30 | 2023.12 |  |
|  |  | 2 | 水利工程 | 村内中心小学西三条小巷铺设下水道1000米，用60公分波纹管 | 20 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 农田生产路 | 村东、村西生产路整改1000米，宽4米，整修路基，使用15天挖掘机，废旧沙路面复铺 | 10 | 2023.12 |  |
|  | 闫 庄 村 | 1 | 硬化道路 | 硬化村后土路350米，4条小巷400米，河地生产路2条600米，宽3米 | 32 | 2023.11 |  |
|  |  | 2 | 更换路灯 | 更换36盏太阳能LED路灯，单个200元，外加人工 | 1.5 | 2023.09 |  |
|  |  | 3 | 整修监控 | 更换部分摄像头16个，单个500元 | 0.9 | 2023.07 |  |
|  | 大 寨 村 | 1 | 更换路灯 | 全村路灯更换整修12盏，换灯头灯泡，单个150元（包含工费），更换1000米2.5平方的电线 | 0.8 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 线路整改 | 全村线路整改2000米，整改乱搭电线 | 1 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 生产路整修 | 整修生产路1000米，加宽至3米，使用人工 | 1 | 2023.12 |  |
|  | 小 寨 村 | 1 | 农田生产路 | 村东生产路整修2000米，4米宽，使用挖掘机进行路面整平 | 2 | 2023.10 |  |
|  |  | 2 | 更换路灯 | 更换50盏太阳能路灯，单价300元（包含人工） | 1.5 | 2023.10 |  |
|  |  | 3 | 整修排水沟 | 整修村东排水沟800米 | 1 | 2023.06 |  |
| 沙土党总支 | 刁沙土村 | 1 | 农田基础 | 整治农田排水沟渠，使用挖掘机挖通排水渠500米，铺设过路管（使用300节50公分的水泥管） | 1.5 | 2023.04 |  |
|  |  | 2 | 农田灌溉 整修 | 检修农田灌溉电线2000米，使用30mm电线 | 1 | 2023.04 |  |
|  |  | 3 | 农田浇灌设备维修 | 检修农田机井及地下泵房12处，预计投入120个人力 | 2.4 | 2023.05 |  |
|  | 李 沙 土 村 | 1 | 复铺路面 沥青 | 村南东西主路至董沙土村路口道路维修，加宽复铺沥青路面,由5米加宽至7米，共计1000米 | 7 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 娱乐广场 改造 | 村委会娱乐广场升级改造，铺设混凝土，厚20公分，面积200平方 | 2 | 2023.09 |  |
|  |  | 3 | 农田灌溉 维修 | 维修农田水利灌溉出水口5个，更换老化管道120余米，换成100mmPVC管子 | 0.9 | 2023.02 |  |
|  | 董 沙 土 村 | 1 | 道路拓宽 | 龙岭路向北至村前大坝路拓宽2米，共计长800米 | 3 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 农田排水道复通 | 十一、十二组大田地挖排水渠800米，铺设60cm水泥管，使用挖掘机3天 | 2 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 整修生产路 | 对10组、11组、12组生产路进行整修，一路两壕，路宽4米，长600米，使用挖掘机4天 | 1.5 | 2023.10 |  |
|  | 张 沙 土 村 | 1 | 环境卫生 | 更换全村门口垃圾桶，单价50元，购买200个 | 1 | 2023.05 |  |
|  |  | 2 | 更换路灯 | 计划更换村内路灯30盏，单个150元，外加人工 | 0.5 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 农田基础 | 高速路南铺设地下浇灌管道300米，采用50口径PVC材质管道 | 1.8 | 2023.10 |  |
|  | 杜 沙 土 村 | 1 | 发展边角 经济 | 村中心两道钢棚架下栽种猕猴桃树和葡萄树，原本缺失果树补齐，预计栽种400棵，单价20元（不含人工） | 2 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 农田排水 工程 | 全村农田挖通排水渠道2000米，预计使用挖掘机和运输车10天 | 5 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 更换监控 | 更换村内监控14个，单价500元（含人工），外需要通讯电缆 | 2 | 2023.12 |  |
|  | 尚 河 圈 村 | 1 | 修复河道 石墙 | 修复村内南北河岸被水冲倒的河道石墙，砌垒112米，使用挖掘机4天，需要用土回填 | 5 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 安装灌溉 水管 | 更换、安装地下浇地水管1000米，使用100mmPVC，需要使用挖掘机 | 4 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 整治田间 排水沟 | 整修三个组田间排水沟3000米，整修损坏生产路3000米 | 1.5 | 2023.08 |  |
| 从条党总支 | 从条村 | 1 | 农田基础 | 安装400千伏功率变压器，配套辅助投资人工及占地损耗 | 0.6 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 灌溉设备 | 维修机井配套设施3套，投入人工、配件 | 1.2 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 文明实践站建设 | 建设文明实践站围墙设施及文明实践站标识牌 | 0.5 | 2023.06 |  |
|  | 苗 堂 村 | 1 | 道路绿化 | 村南北路路两侧整修绿化带，栽种矮株绿植，预计长度500米 | 2 | 2023.11 |  |
|  |  | 2 | 饮水工程 | 免费帮助五保户及特殊人群安装管网自来水，安装5户，每户1000元 | 0.5 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 安装路灯 | 村北街东西路安装路灯10盏，单价200元（包含工费），需外加电线 | 0.6 | 2023.05 |  |
|  | 前 司 堂 村 | 1 | 道路整修 | 通往大同北路的道路进行增宽2米，路面进行翻修并复铺沥青 | 30 | 2023.05 |  |
|  |  | 2 | 生产路整修 | 整修村南田间生产路1500米，扩宽到4米 | 1.2 | 2023.10 |  |
|  |  | 3 | 排水工程 | 修改村内与村外联网排水沟、下水道2500米 | 8 | 2023.05 |  |
|  | 后 司 堂 村 | 1 | 维护路灯、监控 | 维修更换路灯10盏，单价150元，新安装监控器材7个，单价500元 | 0.4 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 生产路整修 | 维修村东生产路排水沟1000米，同时整修生产路，使用挖掘机2天 | 0.6 | 2023.10 |  |
|  |  | 3 | 文明实践站建设 | 修缮村文明实践站，进行重新装修及版面内容提升 | 1.5 | 2023.07 |  |
|  | 河南 张 庄 村 | 1 | 道路建设 | 104国道西硬化路面，长906米，宽6米 | 65.2 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 安装路灯 | 安装路灯20盏，单个200元（包含工费） | 0.4 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 道路建设 | 加宽整修村南生产路1000米，疏通排水渠，动用挖掘机2天 | 0.5 | 2023.10 |  |
|  | 曾 楼 村 | 1 | 村东西路 复铺 | 村主路、东西路复铺沥青1300米，宽4米 | 10.5 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 排水工程 | 村内下水道整修与村外生产路并网1350米，垒砌标准式排水渠，上加水泥盖板 | 12 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 生产路整修 | 村北生产路整修、扩宽1500米，宽3米 | 4 | 2023.11 |  |
|  | 翟 王 村 | 1 | 生产路整修 | 整修王庄村至曾楼村生产路300米，4米宽，使用挖掘机2天 | 0.5 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 维修浇水阀 | 更换、维修田间浇地水阀60个，单价200元（包工费） | 1.2 | 2023.09 |  |
|  |  | 3 | 维修路灯 | 更换、维修村内主路路灯灯头20盏，单价150元（包工费），外需电线 | 0.5 | 2023.02 |  |
| 史村党总支 | 张堂村 | 1 | 道路建设 | 村第二道主街东西路长450米，宽3米，水泥硬化 | 20 | 2023.10 |  |
|  |  | 2 | 生产路整修 | 村东生产路修复，南北长600米，宽3米，使用挖掘机进行整平路面 | 0.5 | 2023.10 |  |
|  |  | 3 | 村内绿化 | 村东600米主路两侧绿化种植1000株矮株苗木 | 3 | 2023.10 |  |
|  | 史 村 | 1 | 道路绿化 | 村内主路南北街两侧苗木种植矮株绿植600株，修理配套花池 | 1 | 2023.09 |  |
|  |  | 2 | 道路建设 | 村东、村内第三条主街进行道路复铺沥青800米，宽4米 | 24 | 2023.10 |  |
|  |  | 3 | 更换路灯 | 维修更换路灯20盏，单价150元（包含工费） | 0.36 | 2023.10 |  |
|  | 魏 寺 村 | 1 | 更换路灯 | 村内损坏的70盏路灯进行维修更换，单价150元（包含工费） | 1 | 2023.12 |  |
|  |  | 2 | 更换垃圾桶 | 村内50个垃圾桶进行更换，新垃圾桶单价50元 | 0.3 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 道路建设 | 村北的道路进行复铺沥青，全长900米，宽6米 | 9 | 2023.04 |  |
|  | 庄 头 村 | 1 | 更换水泵 | 更换4组机井水泵一台，井口进行修缮加固 | 0.41 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 维修路灯 | 更换太阳能路灯电池30块，单个电池350元（包工费） | 1.1 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 生产路整修 | 修2组生产路310米，使用挖掘机进行路面整平，两侧排水渠进行疏通 | 0.28 | 2023.10 |  |
|  | 林 村 | 1 | 道路建设 | 村西生产路硬化路面600米,宽3米 | 10 | 2023.04 |  |
|  |  | 2 | 道路建设 | 中心街复铺柏油600米，宽4米 | 12 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 更换路灯 | 更换路灯30盏，单价100元（包含工费） | 0.3 | 2023.12 |  |
|  | 冯 营 村 | 1 | 人饮工程 | 整修村内自来水管道，维修公共管道，解决漏水亏损问题 | 1.5 | 2023.10 |  |
|  |  | 2 | 维修路灯 | 维修村内损坏的路灯50盏，单价200元（包含工费） | 1 | 2023.03 |  |
|  |  | 3 | 农田基础 | 修砌生产路过路涵6座 | 1.6 | 2023.06 |  |
| 上司党总支 | 上司堂村 | 1 | 道路建设 | 东西中心街西段道路硬化，宽4米，长200米 | 36 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 道路绿化 | 南北700米中心大街两侧修砌花池、进行绿化，栽种2000株矮株植株 | 8 | 2023.03 |  |
|  |  | 3 | 安装路灯、监控 | 新安装太阳能路灯14盏，单价400元（包工费），维修更换15个监控 | 2 | 2023.07 |  |
|  | 望 龙 庄 村 | 1 | 塘坝清理 | 清理村后塘坝3000平方 | 2 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 整修生产路 | 整修村南生产路800米，宽3米，使用挖掘机2天 | 1.2 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 河道清理 | 段庄高速路河道清理，挖排水沟1000米，使用挖掘机3天 | 1 | 2023.10 |  |
|  | 龙 山 村 | 1 | 路灯维修 | 维修更换村内路灯60盏，单个价格300元（含人工费及线路） | 1.8 | 2023.01 |  |
|  |  | 2 | 修排水沟 | 修砌村西南排水沟600米，使用人力及挖掘机等设备 | 3 | 2023.07 |  |
|  |  | 3 | 道路硬化 | 硬化生产路面600米，路面宽4米 | 10 | 2023.12 |  |
|  | 耿 庄 村 | 1 | 安装路灯 | 村内路口安装路灯30个，线4200米，七彩灯带1500米，新安装监控10个 | 2.5 | 2023.02 |  |
|  |  | 2 | 修复水库 | 村东和糜庄搭界护坝清淤、加排水管道、出水石坝3处，预计200米 | 4 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 修复生产路 | 修复京台高速北生产路1200米，过路涵4个，整地10亩 | 2.6 | 2023.11 |  |
|  | 糜 庄 村 | 1 | 村内绿化 | 主要道路两侧种植树木，预计栽种苗木2万株 | 1 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 经济发展 | 村集体大田地新建660平方实验棚一处，使用2公分厚钢结构，种植香椿 | 10 | 2023.07 |  |
|  |  | 3 | 电网整改 | 村内电网改造，全村整网6000米，整治乱搭乱扯线路，更换维修集体老化线路，使用4平方电线 | 2 | 2023.10 |  |
|  | 侯 庄 村 | 1 | 过路桥修整 | 重砌村北过路桥，铺设高压管道，使用人工进行垒砌 | 1.2 | 2023.12 |  |
|  |  | 2 | 修生产路 | 修复村北各组生产路1700米，宽3米，路面进行整修铺平 | 0.88 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 挖排水沟 | 新修南洼生产路360米，路面宽3米，使用挖掘机挖排水沟800米 | 0.7 | 2023.12 |  |
| 龙山屯党总支 | 龙山屯村 | 1 | 路灯安装 | 更换村内路灯70余盏，线3000米 | 1.4 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 大口井升级 | 东坡大口井配套升级管道800米，电机7.5千瓦一台 | 2 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 修复生产路 | 修复渠北生产路1000余米，购买渣土30余车 | 1.5 | 2023.04 |  |
|  | 北 王庄 村 | 1 | 桥涵生产 | 修缮生产桥涵两座 | 3.2 | 2023.04 |  |
|  |  | 2 | 污水治理 | 修缮村污水处理池到市污水管网之间排水管道600米 | 4 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 监控安装 | 全村主要街口安装高清有线监控，预计安装16个 | 3.8 | 2023.10 |  |
|  | 小蒋 庄 村 | 1 | 生产路硬化 | 硬化生产道路整修300余米，3米宽 | 10 | 2023.04 |  |
|  |  | 2 | 农田灌溉 | 打井机一眼，预计井深100米，出水量达到18方 | 3 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 完善灌溉 设施 | 铺设村西地下灌溉管道1000余米 | 10 | 2023.06 |  |
|  | 柳 沟 村 | 1 | 更换路灯 | 更换村内损坏太阳能路灯电池20个，单价700元 | 1.4 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 硬化村内 街道 | 村内街道加宽硬化，预计硬化300米长，加宽2米 | 3.5 | 2023.11 |  |
|  |  | 3 | 维修生产路 | 整修村北、村西田间地头生产路，使用风化沙进行地面整修 | 1.58 | 2023.08 |  |
|  | 赵 庄 村 | 1 | 农田管道 设备更换 | 更换农田管道设备及深水井水泵1套，解决村民浇地难问题 | 1.5 | 2023.02 |  |
|  |  | 2 | 复铺沥青路 | 村西道路复铺沥青路200余米，宽4米 | 5 | 2023.07 |  |
|  |  | 3 | 购买垃圾桶 | 购买垃圾桶50个，单价50元 | 0.3 | 2023.11 |  |
|  | 河北李 庄 村 | 1 | 村庄绿化 | 小蒋庄路两侧道路绿化共计400米，栽种红叶石楠400棵 | 1 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 道路提升 | 村北环村路整修路面，道路两侧进行绿化提升 | 1 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 路灯维护 | 村内大街路灯更换维护30个，更换老化线路100米 | 1.1 | 2023.10 |  |
| 冯庄党总支 | 冯庄村 | 1 | 民生工程 | 新增太阳能路灯50盏，单价200元（包含工费） | 1 | 2023.04 |  |
|  |  | 2 | 文化场所 建设 | 配合建设运营知青食堂、知青农场，借助镇美丽乡村项目提升村内文化氛围 | 100 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 绿化工程 | 村内主干道两侧种植矮株观赏苗木6000株 | 2 | 2023.06 |  |
|  | 跨 河 村 | 1 | 补植树木 | 李屯至柳沟补植绿化，整修路边沟 | 3 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 整修生产路 | 整修爱良村1000余米，李屯村1000余米 | 1.5 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 道路建设 | 爱良村村后至谷堆石连接线路面硬化 | 10 | 2023.12 |  |
|  | 大陈 庄 村 | 1 | 道路建设 | 户户通道路硬化3000米,3米宽 | 30 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 水利工程 | 维修村东中型水库，使用挖掘机修复冲坏的堤坝 | 4 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 维修路灯 | 维修村内路灯20盏，单价100元（包含工费），外需电缆 | 0.3 | 2023.10 |  |
|  | 卧龙 庄 村 | 1 | 人饮工程 | 120米深水井配套安装抽水设备 | 6 | 2023.05 |  |
|  |  | 2 | 维修路灯 | 维修路灯16盏，单价350元（包含工费） | 0.6 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 道路建设 | 杨庄村南水库沿线道路两侧安装1米口径高压管40米 | 3 | 2023.06 |  |
|  | 高 岭 村 | 1 | 人饮工程 | 安装自来水及村内下水道2800米，自来水入户140户，下水管道200户 | 130 | 2023.07 |  |
|  |  | 2 | 桥梁工程 | 修建跨河桥梁2座、开挖10米宽河道1500米 | 50 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 道路建设 | 整修村外的环村路，硬化2000米，复铺6米宽沥青 | 70 | 2023.12 |  |
|  | 新 宁 村 | 1 | 路域提升 | 高标准打造200米文明一条街（村主街），绿化道路两侧，新安装5盏路灯 | 1 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 桥梁工程 | 村南新建路面宽4米生产桥一座 | 3 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 人饮工程 | 维修自来水抽水设备及通水管道，解决村民饮水问题 | 1.5 | 2023.05 |  |
| 焦庄党总支 | 焦庄村 | 1 | 产业发展 | 引进妮娜皇后葡萄1000株、齐早大樱桃500株 | 2 | 2023.05 |  |
|  |  | 2 | 道路建设 | 硬化生产路1000米，路面宽4米 | 100 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 广播系统 提升 | 更换高清广播一套，便于更好为村民服务 | 0.5 | 2023.09 |  |
|  | 邱 石 村 | 1 | 道路建设 | 村北环山路道路修复1000米，4米宽，使用挖掘机进行路面整平 | 5 | 2023.10 |  |
|  |  | 2 | 广播系统 提升 | 安装扩大机一台，喇叭三个 | 1 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 道路绿化 | 村东头南北路两侧绿化提升，计划种植冬青300株 | 0.7 | 2023.04 |  |
|  | 张 山 口 村 | 1 | 人饮工程 | 村集体供水消毒设备老旧，新购买安装一台自来水消毒设施 | 1.5 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 绿化提升 | 村委会前入村道路两侧栽种观赏树木150棵 | 0.8 | 2023.04 |  |
|  |  | 3 | 广播系统 提升 | 新安装扩大机一台，喇叭五个 | 1.2 | 2023.02 |  |
|  | 小 河 子 村 | 1 | 便民服务 大厅建设 | 借助移民项目建设便民服务大厅、文明实践站 | 30 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 小河子驿站升级改造 | 整修、升级改造原驿站 | 20 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 排水工程及绿化 | 村内南北街两边修建排水沟300米，修建绿化池7处 | 75 | 2023.11 |  |
|  | 西 南 岭 村 | 1 | 人饮工程 | 在村委会新增净水站一处，为村民提供安全饮水 | 3 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 安装路灯 | 小巷新安装路灯照明50盏，单价200元 | 1 | 2023.11 |  |
|  |  | 3 | 安装监控 | 增加监控探头两处，维修村内监控20台 | 0.6 | 2023.04 |  |
|  | 谷 堆 石 村 | 1 | 人饮工程 | 村西北角钻100米深水井一眼，配套饮水设备 | 2 | 2023.04 |  |
|  |  | 2 | 道路绿化 | 双龙路至张山口村2500米道路两侧进行绿化，栽种冬青、红叶石楠等植株 | 1 | 2023.03 |  |
|  |  | 3 | 新建卫生室 | 村内新建卫生室一处 | 4 | 2023.12 |  |
| 顾庙党总支 | 顾庙村 | 1 | 安装路灯 | 为孤寡老人安装太阳能灯，62户，35盏，360元每盏（含人工费） | 1.5 | 2023.05 |  |
|  |  | 2 | 修建桥梁 | 桥基损坏，需要重新加固，使用机械、水泥、砂石 | 2.6 | 2023.09 |  |
|  |  | 3 | 修生产路 | 整修生产路面100米，铺垫沙土，使用挖掘机 | 1.3 | 2023.11 |  |
|  | 西 朱 仇 村 | 1 | 下水道清理 | 村内主街与小巷下水道清理、盖板更换，更换1500米 | 5 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 生产路维修 | 加宽、维修村西生产路2700米，使用挖掘机等设备整平道路，疏通排水渠 | 5 | 2023.10 |  |
|  |  | 3 | 路灯维护 | 主街道路路灯维修更换40盏，单价150元（包含工费） | 3 | 2023.11 |  |
|  | 何 岭 村 | 1 | 加固塘坝 | 村西河塘坝加宽1米，加高1米，挖掘机、铲车5天 | 2 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 修生产路 | 村西小坝前生产路整修500米，垫沙，路宽3米，涵洞建设2处口径1.2米，8米长 | 2.6 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 浇地管道 铺设 | 大坝前至西岭大田农灌管道铺设500米，黑色PVC管子，100mm口径 | 3.5 | 2023.12 |  |
|  | 朱 庄 二 村 | 1 | 村内绿化 | 村北道路两侧进行绿化提升，栽种观赏花木1000棵 | 1.5 | 2023.06 |  |
|  |  | 2 | 更换路灯 | 维修更换LED路灯30盏，单价100元 | 0.5 | 2023.08 |  |
|  |  | 3 | 整修生产路 | 修缮北岭生产路500米，挖水沟，整路面，架生产桥 | 3 | 2023.10 |  |
|  | 彭 河 村 | 1 | 维修路灯 | 全村路灯维修一遍，30盏灯，换老化线路500米 | 0.2 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 整修生产路 | 整修村北生产路1500米，路宽4米，挖沟使用勾机 | 2 | 2023.11 |  |
|  |  |  | 村内绿化 | 村内主路和村西种花绿化 | 2 | 2023.06 |  |
|  | 朱 庄 三 村 | 1 | 整修生产路 | 整修生产路500米，4米宽、开挖路两边沟，使用挖掘机 | 5 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 维修路灯 | 村内路灯维修约70盏，换太阳能电池 | 3.5 | 2023.09 |  |
|  |  | 3 | 河沿绿化 | 河东水库沿河绿化草木2060余株，冬青、金银花、石榴、柳树、女贞、石兰预计90株，70元每株（含人工） | 1 | 2023.04 |  |
|  | 东 杨 庄 村 | 1 | 维修生产路 | 维修村西生产路1000米，宽4米，使用挖掘机进行铺平 | 0.3 | 2023.12 |  |
|  |  | 2 | 疏通水渠 | 疏通村前水沟以及过路渠，铺设60公分高压水管 | 0.5 | 2023.12 |  |
|  |  | 3 | 村内绿化 | 村内入村南北路两侧绿化补植，栽种花株400棵 | 0.2 | 2023.08 |  |
|  | 黄 岭 村 | 1 | 田间道路 | 整修田间冲毁的道路80米，使用铲车铲土 | 2 | 2023.03 |  |
|  |  | 2 | 更换潜水泵 | 提水站潜水泵更换，增加监控6台 | 1 | 2023.06 |  |
|  |  | 3 | 灌溉管道 维修 | 基本农田灌溉管道维护70米，110PVC管道，出水栓更换6个 | 1 | 2023.08 |  |
|  | 徐 岭 村 | 1 | 整修生产路 | 整修村北生产路500米，宽4米，使用挖掘机4天，路面复铺风化沙 | 1 | 2023.08 |  |
|  |  | 2 | 疏通排水沟 | 疏通村北排水沟300米，铺设过路管道两处，使用1米口径高压管 | 2 | 2023.05 |  |
|  |  | 3 | 路灯维修 | 维修村内路灯35盏，更换老化线路 | 0.8 | 2023.03 |  |