滕水字〔2019〕49号

滕州市城乡水务局

巩固国家森林城市建设成果开展水域岸线

绿化实施方案

为巩固国家森林城市建设成果，积极开展水域岸线绿化行动，加强水源地和河湖岸线保护，改善水生态环境，推动全市国土绿化及生态建设再上新台阶，特制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照全市“大力推进国土绿化行动”要求，积极推进“绿满滕州、花拥荆河”大绿化，扎实开展全市水域岸线绿化行动，全面推进水系生态治理，为加快建设现代产业强市、生态文化名城、富裕美丽文明新滕州奠定坚实的生态基础。

二、工作目标

全市水域岸线新增林木2.5万株，新增绿化岸线6公里、复堤11.52公里，复绿面积3.2万平方米。堤坝两侧栽种常青和四季花卉类观赏类植物，堤坝外侧栽植树种以无絮杨树等乡土树种和改良新品种为主。修复绿化荆河国家湿地公园堤岸及秀美荆河沿线，市域范围内水系及库区、重要水源地、水岸绿化水平全面提升。

三、重点任务

1、荆河国家湿地公园堤岸修复。加快实施荆河上游（宾馆至前梁桥段）河道治理，修复两岸堤防11.52公里，治理河段防洪标准达50年一遇，新建改建生产桥5座、涵洞6座，改善提升沿河两岸生态和人居环境。以荆河城区段为重点，做好河道生态补水工作，上善公园区域补植常绿树种，打造贯穿全城生态廊道。（责任单位：建设管理室、河道管理处；完成期限：2019年12月）

2、深化“绿色生态水系”。做好荆河、郭河、薛河、北沙河、界河“五河”沿线绿化，采取经济苗木和观赏苗木、乔木和冠木等多树种相结合，公开招标和承包到户相结合的方式，绿化河道堤坝道路。在重要跨河桥梁两侧视野范围内，栽植道路绿化树，重点打造精品绿化段；“五河”沿线坝外10米绿化带由河道管理处协调配合镇村种植；在管理的城市水域，采用近自然绿化模式，确保水岸林木绿化率达标。（责任单位：河道管理处；完成期限：2019年5月）

3、大中型水库宜林区域全覆盖。马河、户主、户主东、虎山水库管理范围内宜林的区域，采用乡土林木、乔冠结合，实现绿化全覆盖。（责任单位：马河水库管理处、户主水库管理所、虎山水库管理所；完成期限：2019年5月）

4、城市重要水源地绿化。在水源地管理范围内采取查漏补缺的方式，确保水源地森林覆盖率符合要求指标，真正实现涵养水源之目的。（责任单位：城乡供水中心；完成期限：2019年5月）

5、深化“绿色青山”。加快小流域综合治理进度，推进莲青山生态清洁型小流域治理工程后续建设，做好苗木补植、抚育等工作；跟踪指导木石凤凰岭、界河灵泉山等小流域综合治理工程，治理水土流失面积8平方公里。（责任单位：水土保持办公室；完成期限：2019年12月）

6、局属单位办公经营场所绿化。局属各单位办公生产区域要加强美化、绿化，广植各类适宜树种，确保绿化效果。绿化应有专人养护管理，整洁美观、花木茂盛，基本无病虫害，工作、生产环境良好。原破坏绿地或枯死树木要及时更换，绿地和水景水体保持清洁，灯光等设施正常使用。（责任单位：局属各单位；完成期限：2019年5月）

四、河道堤防绿化标准

1、河道堤防绿化要确保行洪畅通及水工程安全。河道堤防内坡、堤防外坡为栽植护堤林区域；河道的子河、滩地均为行洪通道，禁止栽植高杆作物及树木。

2、护堤林栽植按堤防走势，因坡制宜，合理确定株距、行距栽植。堤坝内坡最上一行，距内坡肩平距不少于80厘米；坝外坡最上一行，距外堤肩平距不少于80厘米；河道沿线栽植株距3米，行距3米。

五、有关要求

（一）切实加强领导，夯实工作责任。局党组成立由党组书记、局长李长瑞同志任组长，党组成员、副局长王延学、甘志远同志，局党组成员、市城乡供水中心主任周义同志任副组长，局机关科级干部及局办公室、重点项目办、建管室、水土保持办公室、局属各单位负责同志任成员的领导小组，下设办公室，田俊奇同志兼任办公室主任，负责综合协调和督导调度工作。各科室单位要高度重视，把水域岸线绿化工作摆上重要议事日程，加强组织领导，制定工作措施，细化任务分解，层层落实责任，加快推进实施，确保目标任务全面完成。

（二）搞好宣传动员，营造浓厚氛围。要利用报纸、电视、网络、微信等媒介搞好水域绿化植树宣传活动，积极动员各级河长、沿河单位、居民等参加义务植树，增强广大群众植树、爱树、护树意识，形成浓厚的水域增绿氛围。

（三）科学栽植苗木，确保绿化质量。水域岸线绿化应与地域整体风貌相协调，因地制宜、适地适树。补植树种选择、株间距、营造方式等内容与原有绿化林木保持一致。精品绿化段采用公开招标，由专业化队伍进行施工；非精品段，采用承包到户的方式栽植，按照“谁营造、谁负责”的原则，由营造栽植单位负责管护。

附件：1.市城乡水务局水域岸线绿化主要任务分配表

2.市城乡水务局河道绿化计划表

滕州市城乡水务局

2019年2月20日

附件1：

市城乡水务局水域岸线绿化主要任务分配表

| 单位 | 新栽植苗木（株） | 新增花卉草坪面积（平方米） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城乡供水中心 | 100 |  | 2019年5月 |
| 马河水库管理处 | 1500 |  | 2019年5月 |
| 南水北调工程建设管理局 （水务发展有限公司） | 3000 | 15000 | 2019年12月 |
| 户主水库管理所 | 100 |  | 2019年5月 |
| 河道管理处 | 17330 |  | 2019年5月 |
| 虎山水库管理所 | 300 |  | 2019年5月 |
| 深水深滕污水处理有限公司 | 60 | 500 | 2019年5月 |
| 国电银河水务（滕州） 有限公司 | 1000 | 300 | 2019年5月 |
| 深水清河污水处理有限公司 | 80 |  | 2019年5月 |

附件2：

市城乡水务局河道重点绿化计划表

| 河道 | 序号 | 乡镇 | 范围 | 岸别 | 长度/米 | 类型（打√） |  | 预计种植 棵树 | 备注 （该范围内跨河重要道路、桥梁名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 整段新植 | 插空补植 |  |  |
| 北沙河 | 1 | 姜屯镇 | 刘楼段 | 右堤 | 1200 |  | √ | 500 |  |
|  | 2 | 姜屯镇 | 胡村段 | 左堤 | 800 |  | √ | 200 |  |
|  | 3 | 姜屯镇 | 郝庄段 | 左右堤 | 400 |  | √ | 200 | 红荷路赫庄大桥 |
|  | 4 | 姜屯镇 | 洪东段 | 左右堤 | 1500 |  | √ | 200 |  |
|  | 5 | 姜屯镇 | 小洪疃段 | 左右堤 | 800 |  | √ | 600 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 郭河 | 1 | 西岗、鲍沟、洪绪、级索 |  | 左右堤 | 11720 | √ |  | 15630 | 北满庄村北生产桥1座，董庄村南生产桥1座，甘庄村生产桥1座。（非重要道路桥梁） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15630 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 16420 |  |  | 17330 |  |