滕综执发〔2018〕21号

滕州市综合行政执法局

关于印发《2018年城市防汛工作实施方案》的

通  知

机关各科室、局属各单位、各执法中队：

《2018年城市防汛工作实施方案》已经局长办公会议研究通过，现印发给你们，望结合各自实际，认真抓好贯彻落实。

滕州市综合行政执法局

2018年6月29日

滕州市综合行政执法局

2018年城市防汛工作实施方案

为全面提高城市防汛应急保障能力，发挥城市防汛工作主力军作用，确保人民群众生命财产安全，降低洪涝灾害造成的损失，根据全市防汛工作会议精神和市政府办公室《2018年城市防汛实施方案》（滕政办发〔2018〕65号）要求，结合我局实际，制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照市政府安排部署，深入贯彻防灾减灾“两个坚持、三个转变”和“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的新理念，坚持“条块结合、统一指导、区域防守”的原则，动员全局力量，全力抢险，切实减少洪涝灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全，为经济社会平稳较快发展提供安全保障。

二、工作重点

突出“三个提早”（防汛工作早安排、防汛物资早准备、防汛隐患早排除），坚持“三个保证”（保证组织领导、保证汛期24小时值班、保证抢险队伍和车辆），做到“四个到位”（防汛物资落实到位、防汛措施落实到位、防汛行政首长负责制落实到位、防汛抢险队伍落实到位），在紧急状态下，能迅速落实预警方案，避免因措施不当，造成人民生命财产损失，确保城市安全度汛。

（一）落实防汛队伍。为确保城区安全度汛、抢险救灾，根据城市防汛分部的工作部署，综合行政执法局组织500人的应急抢险队伍，抢险队伍实行负责人负责制，落实24小时值班制度。

（二）加强执法管理。强化防汛排涝、城市公用设施安全运行管理执法工作。组织城市规划防汛排涝抢险工作，完成城区排水主干管网、渠、立交桥泵站的清淤、疏浚工作。做好城区主要道路积水排放、各立交桥积水排放和辖属公用事业单位防汛工作，加强对城区各泄洪河、渠的巡回检查，汛前清理占压排水设施上的违章建筑。加强园林树木、公共绿地的管理和排水建设；加大对城区所管辖背街小巷的巡查力度，认真查处倾倒垃圾及堵塞排水管、渠的现象，查处违章设置的灯箱、广告牌等悬挂物。

（三）组建防汛队伍。为全面落实今年的城市防汛工作，加强对全局防汛工作的组织领导，市局决定成立城市防汛指挥部，由局长任总指挥，局领导班子成员任副指挥，各单位、各科室主要负责人为成员，全面负责防汛工作的组织领导。指挥部下设办公室，办公地点设在市政处，具体负责防汛各项工作指令的落实、防汛值班以及防汛工作的组织、协调、调度、考核等工作。

三、工作要求

（一）提高思想认识。城市防汛事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局。各单位、各科室一定要认清城市防汛形势的严峻性和复杂性，以高度的政治责任心，进一步增强做好防汛工作的责任感和紧迫感，不得有麻痹松懈意识。

（二）狠抓工作落实。局属各单位、各科室要按照责任分工要求，迅速开展工作，确保各项任务落到实处；对城市防汛的重点部位、重点设施，要认真进行安全隐患梳理排查，确保无盲区、全覆盖。要加强协调配合，对市城市防汛指挥部下达的任务，任何单位和任何人员都要无条件服从，做到政令畅通、令行禁止，确保城市防汛工作高效推进。

（三）严格责任追究。实行城市防汛责任制，各单位主要负责人是防汛工作的第一责任人，对所承担任务负全责；在汛情发生时，要亲临一线指挥，组织抗洪抢险和救灾。对玩忽职守或不服从统一指挥等原因致使我局承担任务出现失职的，给予严肃处理；对全市城市防汛工作造成影响，致使遭受重大损失的，按照规定依法追究法律责任。

附件：应急抢险队伍任务分工一览表

附件

应急抢险队伍任务分工一览表

| 序号 | 部门 | 职责 | 人员数量 | 物资准备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局机关 | 建立健全24小时值班制度，落实值班岗位责任制和领导干部带班制，确保信息及时上传下达；对市委、市政府和市防汛指挥部通知的防汛事项，迅速发布信息，并通知各有关单位；如遇特殊事件或紧急事务，必须在第一时间向局主要领导和分管领导汇报，并采取相关措施立即办理。 | 10人 |  |  |
| 2 | 综合行政执法大队 | 对辖区内主次干道沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患；加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作；协助做好北辛路立交桥（东侧）的防汛工作，做好车辆、行人的疏导工作，设置警示标志，并组织人员迅速疏通、排放积水。 | 30人 | 铁锨20把、铁钩20把、镐20把。 |  |
| 3 | 环卫处 | 加强对管辖区域的卫生保洁工作，及时清理纸屑、树叶、方便袋等垃圾，严禁将各种杂物垃圾扫入雨水篦、检查井，以防堵塞井篦，确保排水管网的畅通；负责对城区道路两侧的化粪池进行清理，做好积水过后街面上的淤泥清运工作。 | 100人 | 铁锨100把、铁钩100把、镐50把、编织袋200条、防汛车辆6台以备调用。 |  |
| 4 | 市政处 | 负责做好城市防汛分部办公室的日常工作，负责组织防汛安全检查、防汛督导和防汛工程建设指导，落实汛期24小时值班制度和应急抢险工作制度，储备防汛物资；加大巡查管理力度，做好市政设施的养护，确保管养范围内的城市道路、桥梁、城市照明、排水、污水、泵站在汛期的安全运行；加强施工工地的临时排水设施建设、疏通任务，确保汛期顺利行洪；对城区主要排水干道全面进行淤泥清挖和疏通工作，做好春藤路立交桥、腾飞路立交桥、青啤大道立交桥、荆河路立交桥、墨子大道货场立交桥、学院路立交桥、解放西路立交桥、北辛路立交桥等区域的清淤排障工作，加强汛中观测，及时处理突发险情；负责城市重要道路重点积水部位的各类杂物打捞、雨水井开启；如遇雨情立即派员赶到把守部位，确保各重点部位的排水畅通。 | 100人 | 运输车辆5部，挖掘机2部、铲车2部、吊车2部、皮卡车4部、路灯车3部以备调用。 |  |
| 5 | 园林处 | 负责城区各公园、公共绿地和绿化树木的管理，对新建绿化草皮种植地段加强养护，防止洪水冲刷；实施绿化工程排水设施建设，保证排水畅通；开展苗木安全隐患排查，对危死树及时进行清除，对汛期倾倒的苗木做好加固，做到“汛期不结束，排查不间断”，切实把隐患消灭在萌芽状态。 | 100人 | 镐50把、铁钉20公斤、编织袋1000个、铁锨50把、支撑树木棒1000根、木材2立方米。载货车辆5辆，污水泵5台以备调用。 |  |
| 6 | 北辛街道管理办公室 | 配合北辛街道做好本辖区防汛工作，重点做好北辛街道辖区次干道、背街小巷的防汛工作；负责辖区内大同北路、清河路、红荷路等重点片区内道路积水排放，做好车辆、行人的疏导工作;协助做好学院路立交桥（东侧）的防汛工作,在积水区域设置警示标志，并组织人员迅速疏通、排放；对辖区沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患；加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作。 | 35人 | 铁锨20把、铁钩20把、镐20把。 |  |
| 7 | 龙泉街道管理办公室 | 配合龙泉街道做好本辖区防汛工作，重点做好龙泉街道辖区次干道、背街小巷的防汛工作；负责辖区内荆河东路、龙泉路、永昌路等重点片区内道路积水排放，做好车辆、行人的疏导工作，在积水区域设置警示标志，并组织人员迅速疏通、排放；对辖区沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患；加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作。 | 35人 | 铁锨20把、铁钩20把、镐20把。 |  |
| 8 | 荆河街道管理办公室 | 配合荆河街道做好本辖区防汛工作，重点做好荆河街道辖区次干道、背街小巷的防汛工作；负责辖区内墨子大道、振兴路等重点片区内道路积水排放，协助做好墨子大道货场立交桥、解放西路立交桥、北辛路立交桥（西侧）、学院路立交桥（西侧）、荆河路立交桥的防汛工作；对辖区沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患；加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作。 | 35人 | 铁锨20把、铁钩20把、镐20把。 |  |
| 9 | 善南街道管理办公室 | 配合善南街道及开发区管委会做好本辖区防汛工作，重点做好辖区主次干道、背街小巷的防汛工作；负责辖区内益康大道、青啤大道、春藤路、腾飞路等片区道路积水排放工作，协助做好腾飞路立交桥、春藤路立交桥、青啤大道立交桥防汛工作；对辖区沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患；加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作。 | 35人 | 铁锨20把、铁钩20把、镐20把。 |  |
| 10 | 东沙河执法中队 | 配合东沙河镇及高铁新区管委会做好本辖区防汛工作，重点做好辖区主次干道、背街小巷的防汛工作；负责辖区内北辛东路等片区道路积水排放工作及车辆、行人的疏导工作；协助做好北辛路高铁立交桥的防汛工作对辖区沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作。 | 10人 | 铁锨10把、铁钩10把、镐10把。 |  |
| 11 | 两河长廊管理办公室 | 加强荆河两岸绿地、木栈道、橡胶坝、照明等设施的管理，严密监视荆河水位变化，发现险情及时上报，并督促责任单位做好设施修复、苗木加固和补植等工作；做好汛期期间做好安全防范，警示行人远离河道，确保安全负责河滨南路、河滨北路、龙泉广场等片区内道路积水排放，做好车辆、行人的疏导工作，设置警示标志，并组织人员迅速疏通、排放积水对辖区沿街门面房、各类附属物设置的灯箱、广告牌等进行全面排查，不符合安全规定的督促整改，因大风降雨出现广告牌倾斜、坠落等现象的，快速处理，及时消除安全隐患加大巡查管理力度，严肃查处向泄洪渠道倾倒垃圾及堵塞排水沟行为，汛期前完成对占压排水设施上的违章建筑物的清理工作。 | 10人 | 铁锨10把、铁钩10把、镐10把。 |  |