房屋征收与补偿工作流程示意图

附件

流程开始

市政府作出房屋征收决定并公告。同时，收回国有土地使用权。

市政府确定的建设项目组织实施单位向房屋征收部门提出启动房屋征收程序，说明房屋征收范围和符合公共利益的具体情形，并提交相关证明文件。

保障性安居工程建设、旧城区改建项目需要征收房屋的，建设项目组织实施单位提交发展改革部门出具的建设项目纳入市国民经济和社会发展年度计划的证明文件。

市政府组织有关部门对房屋征收合法性、合理性、可行性、可控性及风险化解措施、应急处置预案等内容进行论证，形成社会稳定风险评估报告。

市政府根据预评估结果，组织财政部门足额落实征收补偿费用，专户存储，专款专用。

房屋征收部门提出审查意见，报市政府。

市政府合理确定征收范围并发布冻结通告，房屋征收部门通知相关部门暂停办理相关手续。

房屋征收部门组织相关部门对被征收房屋基本情况进行调查、登记；市政府组织自然资源等部门依法对未经登记的建筑认定处理。

房屋征收部门拟定征收补偿方案

是

否

市政府审批

自然资源部门审定征收区域规划方案和安置房屋的套型、面积。

审批后的房屋征收方案公示并征求公众意见，根据征求意见情况修改和完善。

市政府审批

是

否

旧城区改建项目超过半数被征收人认为方案不符合规定的，依法组织听证，并根据听证情况修改方案。

预评估机构开展评估工作，提供预评估单价，并出具征收补偿费用测算报告。

征收房屋涉及500户以上的由市政府常务会议讨论通过。

镇政府（街道办事处）和居民委员会组织被征收人协商选取评估机构。

评估机构开展评估工作，制定整体评估报告和分户评估报告。

公示分户评估结果

公示期满后，评估机构向房屋征收部门转交整体评估报告和分户评估报告。房屋征收部门向被征收人送达分户评估报告。

市政府对被征收人作出补偿决定，在征收范围内予以公告，并告知诉权和诉期。对违法建筑的提交市综合行政执法部门。

达成征收

补偿协议

在签约期内，组织签约。

否

否

规定期限内搬迁

否

是

被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内未搬迁的，房屋征收部门整理相关资料，市政府依法申请人民法院强制执行。违法建筑由市综合行政执法部门依法拆除。

签订征收补偿协议

征收补偿完毕后，房屋征收部门公示分户补偿情况。

房屋征收部门依法建立房屋补偿档案。

审计部门对征收补偿费用、工作经费管理和使用情况加强监督，并公布结果。

流程结束