滕政办发〔2018〕40号

滕州市人民政府办公室

- 关于印发《滕州市创建省级节水型城市实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，滕州经济开发区管委会，市政府各部门，各企事业单位：

《滕州市创建省级节水型城市实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

滕州市人民政府办公室

2018年5月14日

- 滕州市创建省级节水型城市实施方案

为加强水资源管理，实现水资源可持续利用和城市可持续发展，创建省级节水型城市，根据《山东省节水型城市申报与考核办法》和《山东省城市节水评价实施细则》要求，结合我市实际，制定本方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建节水型城市为契机，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，实行严格的城市节水管理制度，完善科学用水和节约用水管理体系，提高城市节约用水工作总体水平，进一步增强全市人民节水意识，实现水资源的可持续利用，为建设自然生态宜居宜业新滕州提供有效保障。

- 二、实施范围

在滕州市区范围内开展创建省级节水型城市活动。

- 三、创建目标

以节水型城市创建为契机，进一步强化全民节水意识，落实各项节水制度，提高供水节水效率，确保水资源的科学开发和有效利用，使各项节水指标达到节水型城市考核标准，2018年12月创建成省级节水型城市，为2020年创建国家节水型城市奠定基础。

- 四、省级节水城市创建主要任务

- （一）落实6项基本要求

一是建立健全城市节水长效管理制度；二是加强城市节水管理机构建设；三是实行规范的城市节水统计制度；四是建立节水专项财政投入制度；五是建立城市节水数字化管理平台。六是成立创建工作领导小组，制定和实施创建工作计划。

- （二）完善8项基础管理

一是编制城市节水规划；二是实现城市节水年专项财政投入占同级财政支出的比例≥1‰；三是加强计划用水管理，实施超计划（定额）累进加价政策；四是实施自备水源计划管理，控制并逐年减少公共供水服务范围内自备水源取水量；五是强化建设项目节水“三同时”管理；六是开展对企业、单位的水平衡测试工作，用水企业要制定并实施合理可行的节水方案；七是严格各类水价管理，执行居民用水阶梯水价制度，制定鼓励使用再生水等城市非常规水资源利用政策。八是划定城市蓝线，蓝线的实施符合《城市蓝线管理办法》的规定。

- （三）15项技术考核指标达标

1．六项综合节水指标

一是万元地区生产总值用水量低于全国平均值的50%或年降低率≥5%；二是城市非常规水资源利用率≥20%或年增长率≥5%；三是完成易涝易淹片区排水及雨水利用设施的改造，雨水收集利用及防涝工程不少于10个，推行低冲击开发模式建设，雨污分流排水体制管道覆盖率达60%以上；四是城市污水处理产生的污泥得到无害化处理或资源化利用；五是城市供水管网漏损率低于CJJ92《城市供水管网漏损控制及评定标准》规定的修正值指标，控制在12%以下；六是水环境质量达标率为100%。

2．四项生活节水指标

一是节水型居民小区覆盖率≥5%；二是城市居民生活用水量不高于120—180升/人·日；三是用水单位和居民家庭节水器具普及率为100%；四是特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率为100%。

3．五项工业节水指标

一是万元工业增加值用水量低于全国平均值的50%或年降低率≥5%；二是工业用水重复利用率达80%以上；三是工业产品取水单耗达到或低于国家用水定额标准；四是节水型企业（单位）覆盖率≥20%；五是工业废水排放达标率为100%。

- 四、实施步骤

（一）第一阶段：宣传发动阶段（2018年3月1日—2018年3月31日）。制定实施方案，市政府召开省级节水城市创建启动会议，对创建节水城市进行动员部署。传达贯彻国家、省、市关于创建节水型城市的文件精神，提高认识，明确责任及创建目标。各有关部门（单位）抓好贯彻落实，并根据部门责任和任务分工，制定本单位创建工作方案，将责任落实到人。各新闻媒体加大宣传力度，充分利用报纸、电视等媒体宣传会议精神，宣传节水型城市创建的意义、目标和任务，营造创建节水型城市的浓厚氛围，激发市民参与创建工作的积极性和主动性，为创建活动打下坚实的群众基础。

（二）第二阶段：实施阶段（2018年4月1日—2018年10月31日）。各有关部门（单位）对照《滕州市创建节水型城市工作责任分解表》（见附件1）中涉及本单位的考核内容和工作任务，制定创建工作方案，明确完成时限和质量要求，认真做好自查工作总结。分析各项指标的现状、存在差距和问题，把每项指标细化分解落实到具体责任单位和责任人，确保各项任务落到实处。

（三）第三阶段：自查验收阶段（2018年9月1日—2018年10月10日）。各责任单位按照要求开展自查并形成自查报告，市创建省级节水型城市领导小组办公室将进行检查验收，对责任单位考核内容和工作任务进行初验打分，提出整改意见，督促责任单位限期整改到位。

（四）第四阶段：申报阶段（2018年6月30日前）。进一步整理、完善申报资料，2018年6月30日前按照《山东省节水型城市申报与考核办法》和《山东省城市节水评价实施细则》要求，向省住房和城乡建设厅、省发展改革委员会、省经济和信息化委员会提报考核申请和有关材料，并做好申报考核前的有关准备工作。

五、责任分解

详见《滕州市创建节水型城市工作责任分解表》。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立滕州市创建节水型城市领导小组（详见附件），领导小组办公室设在市水利局，具体负责指导、组织、协调和督查创建工作。各成员单位要按照责任分工，制定具体实施方案，确定人员全程参与创建工作；要密切协作，形成合力，扎实推进各项工作的落实，确保达到山东省节水型城市考核要求。

（二）强化目标考核。建立工作通报机制，各有关部门（单位）要及时通报工作进度，并将进展情况上报市创建节水型城市领导小组办公室；建立定期督查指导机制，由市创建节水型城市领导小组办公室会同市有关部门，定期实地督查指导创建工作，交流经验，解决困难，推动工作；建立工作实绩考核机制，由市创建节水型城市领导小组办公室负责，制定节水型城市创建年度实施计划，下达年度目标任务，明确进度要求和责任分工。市政府将节水型城市创建工作纳入对各有关职能部门（单位）的目标责任制考核体系，视情予以表彰或问责。

（三）营造舆论氛围。通过广播、电视、网络、报刊等新闻媒体，采取多种形式，广泛深入地开展节水宣传活动，提高全社会对创建节水型城市工作的关注度，引导市民自觉树立节水理念，积极参与各项节水活动，为节水型城市创建营造浓厚的舆论氛围，推动创建工作顺利开展。

附件：滕州市创建省级节水型城市工作领导小组成员名单

滕州市创建节水型城市工作责任分解表

附件1

滕州市创建省级节水型城市工作

领导小组成员名单

组    长： 刘文强   市委副书记、市政府市长

副 组 长： 丁  伟   滕州经济开发区管委会主任

王次青   市委常委（挂职）

李洪波   市政府副市长（挂职）、羊庄镇党委书记、枣庄市庄里水库建设管理处副主任

刘  新   市政府副市长

成     员：段修进   市委组织部副部长、市编办主任

李文阁   市政府法制办主任

翟传虎   市发展和改革局局长

王印德   市经济和信息化局局长

刘春雨   市财政局局长

朱秋原   市住房和城乡建设局局长

李长瑞   市水利和渔业局局长

孟祥磊   市卫生和计划生育局局长

杨其朝   市统计局局长

孔凡臣   市环境保护局局长

姜广涛   市综合行政执法局局长、市城市管理局局长

刘玉洋   市规划局局长

张子玉   市市场监督管理局局长

陈  杰   市物价局局长

李  建   市委市政府督查局副局长

领导小组下设办公室，办公室设在市水利和渔业局，李长瑞同志兼任办公室主任。

附件2

滕州市创建节水型城市工作责任分解表

| 类别 |  | 序号 | 项目 | 考核内容 | 工作任务 | 责任单位 | 配合单位 |  | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 对上级住建部门协调 |  | 负责对上级主管部门的协调工作，及时、准确把握创建的时间节点、标准、申报要求，及时做好创建中需要协调上级主管部门解决的事项。 | 市住建局 | 市水利和 渔业局 |  |  |
| 基本条件 （6项） |  | 2 | 制度文件 健全 | 具有本级政府颁发的城市节水管理方面的规范性文件。具有健全的城市节水管理制度和长效机制。 | 1.制定、完善城市节水、供水、排水、地下水、非常规水利用方面的规范性文件。 | 市水利和渔业局市住建局 市综合行政执法局 | 市法制办 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.制定、完善城市节水管理规定、制度。有城市节水奖惩办法、近两年奖惩台账及通告等材料。 | 市水利和渔业局 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 3 | 城市节水管理机构规范 | 城市节水机构由编制部门正式文件设立，职责明确。 | 提供城市节水管理机构的设置批准文件、人员编制、工作职责等资料。 | 市编办 市水利和渔业局 |  |  | 2018.6 |
|  |  | 4 | 建立城市节水统计制度 | 实行规范的城市节水统计制度，按照国家节水统计的要求，建立科学合理的城市节水统计指标体系，定期上报节水统计报表。 | 1.提供用水计量与统计管理办法或者关于城市节水统计制度批准文件。 | 市水利和渔业局 市住建局 | 市统计局 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.考核年限内，有建成区范围内的节水统计报表和基本情况汇总统计报表；城市节水统计内容要符合要求，全面、详尽。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 建立节水专项财政投入制度 | 有稳定的年度政府节水专项财政投入制度，确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的开展。 | 有财政部门用于节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的年度预算和批复文件。 | 市财政局 市水利和渔业局 | 龙泉、荆河、北辛、善南街道 |  | 2018.6 |
|  |  | 6 | 城市节水管理信息技术应用 | 有城市节水数字化管理平台 | 建立城市节水数字化管理平台。 | 经信局 | 市水利和 渔业局 统计局 |  | 2018.6 |
| 基本条件（6项） |  | 7 | 全面开展创建活动 | 成立创建工作领导小组，制定和实施创建工作计划；全面开展节水型企业、单位及居民小区等创建活动；通过省级节水型城市评估考核满一年（含）以上；广泛开展节水宣传日（周）及日常城市节水宣传活动。 | 1.成立创建工作领导小组，制度创建目标和创建计划。 | 市水利和渔业局 |  |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.开展节水型企业、单位、居民小区创建活动。 | 市发改局 市经信局 市水利和渔业局 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.通过省级节水型城市评估考核满一年（含）以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.有全国城市节水宣传周、世界水日等节水宣传活动资料；经常开展日常宣传。 | 市水利和渔业局 | 市住建局 |  |  |
| 基础管理指标 （8项） 基础管理指标 （8项） |  | 8 | 城市节水规划 | 有经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期规划，节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。 | 1.编制城市节水中长期规划和详细规划。 | 市水利和渔业局 | 市规划局 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.城市节水规划的规划期限为5-10年，内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及保障措施等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.城市节水规划执行及落实情况的基础资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 节水资金 投入 | 城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰ | 有城市节水资金投入相关证明材料，包括文件、会议纪要、社会节水资金的投入情况等。 | 市财政局 市水利和渔业局 | 龙泉、荆河、北辛、善南街道 |  | 2018.6 |
|  |  | 10 | 计划用水与定额管理 | 在建立科学合理用水定额的基础上，对公共供水的非居民用水单位实行计划用水与定额管理，超定额、超计划累进加价。公共供水的非居民用水计划用水率不低于90％。建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理。 | 1.全市用水量排名前10位的主要行业有用水定额标准，且不低于国家或省级标准。 | 市水利和渔业局 | 市发改局 市经信局 市物价局 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.非居民用水实行计划用水与定额管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.提供超定额、超计划累进加价具体实施办法或细则及实施的资料。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.建立用水点位重点监控名录，有用水监控措施。 |  |  |  |  |
| 基础管理指标 （8项） |  | 11 | 自备水管理 | 自备水全面实行计划管理，自备水计划用水率不低于90％；机井建设审批管理规范，有逐步关停公共供水管网覆盖范围内自备水井计划并实施，自备水供水量占城市供水总量的比重逐年降低。在地下水超采区，禁止各类建设项目和服务业新增取用地下水。 | 1.自备水实行计划开采和取用，建设项目开发利用地下水资源手续齐全。 | 市水利和渔业局 | 市住建局 市综合行政执法局、市市场监督管理局、市环保局、市卫计局、龙泉、荆河、北辛和善南街道 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.自备水全面实行计划用水管理，自备水计划用水率达到90%以上，基础资料健全，包括已下达用水计划的自备水用户的实际用水量、自备水总量等相关基础数据及计算方式、过程和结果，自备水实行超计划（定额）累进加价征收水资源费（税）。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.有逐步关停公共供水服务范围内自备水的计划。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.提供在地下水超采区，连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水的有关证明材料。 |  |  |  |  |
| 基础管理指标 （8项） |  | 12 | 节水“三同时”制度 | 使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目，均必须配套建设节水设施和节水器具，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 1.有市有关部门联合下发的对新建、改建、扩建工程项目节水设施“三同时”管理的文件。 | 市水利和渔业局 | 市发改局 市规划局 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.有“三同时”制度的实施程序，有制度出台后执行方面的基础资料。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.考核年限内，有市有关部门对节水设施项目审核、竣工验收资料。 |  | 市规划局 |  |  |
| 基础管理指标 （8项） |  | 13 | 水平衡测试 | 开展对企业、单位的水平衡测试工作，主要用水企业制定并实施了合理可行节水的方案。 | 1.制定开展水平衡测试的具体实施办法。 | 市水利和渔业局 市经信局 | 市住建局 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.提供规模以上工业企业水平衡测试率≥50%和非工业企业、单位按照当地规定开展测试的支撑材料。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.水平衡测试报告书及验收资料规范、完整。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.负责完成10件用水大户的水平衡测试并提供完整资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 价格管理 | 取用地表水和地下水，均应征收水资源费（税）、污水处理费；水资源费（税）征收率不低于95%；污水处理费（含自备水）收缴率不低于95%，收费标准不低于国家或地方标准。有限制特种行业用水、鼓励使用再生水的价格指导意见或标准。建立供水企业水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。居民用水实行阶梯水价。 | 1.考核年限内，全面征收水资源费（税）的资料。 | 市水利和渔业局 | 市物价局 市地税局 市住建局 综合执法局 |  | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.考核年限内全面征收污水处理费的资料。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.鼓励使用再生水，按照补偿成本和合理收益的原则，制定低于同期水价的指导意见和执行标准。对工业、洗车、市政环卫、城市绿化和水环境用水等行业，规定使用再生水的比例，对再生水用量不达标的，可实行惩罚性水价。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.建立水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.居民用水实行阶梯水价，非居民用水实行超定额累进加价制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 城市蓝线管理 | 按要求划定城市蓝线，蓝线的实施符合《城市蓝线管理办法》的规定。 | 划定城市蓝线并实施。 | 市规划局 |  | 市水利和渔业局 | 2018.6 |
| 技术考核指标（15项） | 综合节水指标（6项） | 16 | 万元地区生产总值（GDP）用水量（立方米/万元） | 低于全国平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限内，有市区用水总量（不包括第一产业）、年底前生产总值（不包括第一产业）、万元地区生产总值（GDP）用水量等相关数据，包含基础数据、计算方式、计算过程等支撑资料。 | 市水利和渔业局 |  | 市统计局 市经信局 | 2018.6 |
|  |  | 17 | 城市非常规水资源利用率 | ≥20%或年增长率≥5%。 | 1.在考核年限内有非常规水资源利用项目的概况、投入使用等基本情况以及城市用水总量等基础性资料和有关数据。 | 市水利和渔业局 市水利和渔业局 |  | 市经信局 市住建局 | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.有用于工业的非常规水量占非常规水利用总量40%以上的支撑资料。 |  |  |  |  |
| 技术考核指标（15项） | 综合节水指标（6项） | 18 | 城市雨水收集利用及防涝 | 重视雨水收集利用，有逐步推广雨水利用工程与项目的政策、计划并实施。新建城区建设推行低冲击开发模式，建成区雨污分流排水体制管道覆盖率占60%以上。完成对建成区范围内易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造。 | 有雨水收集利用推广政策与计划，下凹式绿地、渗透铺装、渗透管沟、渗透井、绿色屋面、屋面集水沟等雨水利用工程项目不少于10个，新建城区推行低冲击开发模式，建成区雨污分流排水体制管道覆盖率达到60%以上，完成对建成区范围内易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造，并提供相关资料。 |  |  | 市规划局 市住建局 |  |
|  |  | 19 | 城市污泥安全处置 | 城市污水处理产生的污泥得到无害化处理或资源化利用。 | 城市污水处理产生的污泥得到无害化处理或资源化利用率达到95%以上，并提供相关支撑材料。 | 市水利和渔业局 |  | 市环保局 | 2018.6 |
|  |  | 20 | 城市供水管网漏损率 | 低于CJJ92《城市供水管网漏损控制及评定标准》规定的修正值指标。 | 提供考核年限内，城市公共管网漏损率需包含城市公共供水总量、有效供水总量等情况一览表及计算过程、结果等支撑资料。 |  |  | 市住建局 |  |
|  |  | 21 | 水环境质量达标率 | 100% | 提供考核年限内，城区水环境质量检测达到100%的相关统计数据，包括日常检测台账、水体检测资料等支撑资料。 | 市环保局 市水利和渔业局 |  | 市住建局 | 2018.6 |
| 技术考核指标（15项） | 生活节水指标（4项） | 22 | 节水型居民小区覆盖率 | ≥5% | 考核年限内，有建成区内小区基本情况、节水型小区创建情况等基础资料。 | 市水利和渔业局 |  | 市住建局 市发改局 市经信局 | 2018.6 |
|  |  | 23 | 城市居民生活用水量（升/（人•日）） | 不高于GB/T50331《城市居民生活用水量标准》的指标。 | 有城市居民家庭生活用水量、城市用水人口数等基础数据及城市居民生活用水量的计算公式、过程和结果。 | 市水利和渔业局 |  | 市住建局 | 2018.6 |
|  |  | 24 | 节水器具普及率 | 100% | 1.提供5个小区或单位的节水器具使用情况和统计资料。 | 市水利和渔业局 |  | 市住建局 市市场监督管理局 市综合执法局 | 2018.6 |
|  |  |  |  |  | 2.负责做好对市区流通领域中经销明令淘汰用水器具行为的执法，确保经营和销售的用水器具符合节水标准要求，并提供监督、检查、执法的相关资料。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.负责做好对市区生产领域生产明令淘汰用水器具产品的执法检查，提供相关资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率 | 100% | 考核年限内，洗浴、洗车、水上娱乐场、滑雪场等特种行业用水单位，用水设表计量收费资料（含特种行业基本情况、收费情况等支撑材料）。 |  |  |  |  |
| 技术考核指标（15项） | 工业节水指标（5项） | 26 | 万元工业增加值用水量（立方米/万元） | 低于全国平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限内，有万元工业增加值用水量的统计数据，包括年度公益用水新水取水量、工业增加值等支撑资料。 | 市水利和渔业局 |  | 市统计局 市经信局 | 2018.6 |
|  |  | 27 | 工业用水重复利用率 | ≥80%（不含电厂） | 考核年限内，制作、下放、收集创建范围内的《企业用水重复利用情况统计表》、《工业用水统计年报》，须包括含基础性支撑材料和计算公式、计算过程、计算结果等。 | 市水利和渔业局 市经信局 |  | 市统计局 市住建局 | 2018.6 |
|  |  | 28 | 工业取水定额 | 达到国家颁布的GB/T18916定额系列标准或地方标准。 | 提供考核年限内工业取水定额达标的相关资料。 | 市水利和渔业局 |  | 市经信局 市发改局 | 2018.6 |
|  |  | 29 | 节水型企业（单位）覆盖率 | ≥20% | 考核年限内创建10个节水型企业，并提供相关资料。 | 市经信局 市水利和渔业局 |  | 市住建局 | 2018.6 |
|  |  | 30 | 工业废水排放达标率 | 100% | 提供考核年限内工业废水排放达标的支撑材料。 | 市环保局 市水利和渔业局 |  | 市住建局 | 2018.6 |

（此页无正文）

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委

办公室，市法院，市检察院，市人武部。

滕州市人民政府办公室                    2018年5月14日印发