界政发[2018]5号

界河镇人民政府

2018年春季造林绿化工作实施方案

各党总支、村，机关、镇直各部门：

根据市委、市政府关于《创建国家森林城市的实施意见》的文件精神，为确保高标准、高质量完成今年造林绿化工作，加快森林界河、生态界河建设步伐，结合我镇实际，特制定本实施方案。

一、任务目标

2018年全镇造林绿化工作的任务目标是：紧紧围绕创建国家森林城市这一主题，重点实施绿色城镇、绿色乡村、绿色交通干线、绿色青山“四绿工程”。继续推进特色经济林果基地建设；加快提升完善鲁班湿地公园绿化、104国道绿化、佳园街绿化、界姜路绿化、界朱路绿化、兴官路绿化、三八路绿化、环镇路绿化补植等道路绿化工程；围绕界河、北沙河、小龙河，搞好沿岸水系绿化补植；依托大官片区6000亩基本农田升级改造项目，着力构建农田林网；围绕灵泉山旅游开发，大力发展休闲观光采摘园建设，完善环山路两侧绿道建设。抓好村与村之间主干道路绿化、村内硬化道路绿化、群众庭院四旁绿化，在全镇继续叫响“人均四棵树、户均两棵花”的全民义务植树活动。认真实施乡村振兴绿化工程，组织开展省市森林村居创建工作，全年增创省级森林村居2个，市级森林村居4个。全年新增造林面积1600亩。完善提升通道森林15公里，新增道路绿化面积180亩；完成山坡地经济林发展500亩；荒山疏林地补植300亩；水系绿化240亩；平原绿化100亩；镇村绿化200亩；农田林网6000亩。

二、工作重点

（一）实施特色经济林果基地和休闲采摘园建设工程。后枣、于元村在原有核桃种植的基础上，抓好现有核桃的补植、嫁接和管理。于元村新增榛子林种植面积200亩；后枣村沿环山路西侧150米范围内新增核桃种植面积210亩；唐楼村荣俊家庭农场新增猕猴桃、石榴种植面积100亩；东西曹村新发展果园100亩。进一步巩固核桃基地成果，逐步打造独具特色的“优质良果”基地。

（二）实施水系绿化工程。（1）做好鲁班湿地公园绿化扩展提升工程。完善提升原有湿地公园范围增花增绿，补植柳树、桂花、石楠、红枫等苗木3000余株；完成2公里新修道路两侧和沿岸河堤绿化工程，主要栽植黄金柳、石楠球、百日红、迎春等苗木15000株，逐步打造水清、岸绿、花红的群众休闲生态长廊；完成湿地公园东侧50亩优质采摘园建设项目。主要栽植石榴、葡萄、油桃、猕猴桃等优质果品。（2）实施界河、北沙河、小龙河、小清河水系沿岸绿化补植工作，本着沿岸植绿、见缝插绿、宜绿则绿的原则，努力打造界河境内水系绿色长廊。

（三）实施镇驻地增绿增花工程。着力做好城镇绿化提档升级，不断增加绿量，做到“三季有花、四季常青”。对佳园街、宏海路、中联路等道路实施绿化补植，进一步提升绿化效果，提升城镇建设品位。

（四）实施道路绿化提升和农田林网构建工程。（1）巩固完善灵泉山环山路绿道绿化补植工作，在环山路以上补植香花槐等苗木3000株；在新修环山路两侧栽植香花槐、石楠球1800株。（2）完成104国道、界朱西路、三八路等镇主干道路绿化补植工作。(3)做好入村主干道路、环镇路绿化补植提升，努力做到绿化无空挡，建议补植女贞、木槿、冬青、黄杨球等低矮绿化苗木。（4）抓好大官片区6000亩基本农田改造项目区林网建设，完善东曹基本农田项目区5000亩林网补植工作。

（五）实施荒山疏林地补植工程。利用汛期适时开展雨季造林，抓好灵泉山环山路以东荒山疏林地补植，主要栽植侧柏、蜀侩、黄栌等苗木，补植面积300亩，继续抓好中西曹村北狼山山体绿化，主要栽植侧柏、黄栌等苗木，完成补植面积150亩。

（六）积极开展全民义务植树活动和森林村创建工程。

（1）继续在全镇叫响“人均四棵树、户均两棵花”活动，按照各村人口户数分解任务，组织动员广大干部群众开展院内、村旁、路旁、宅旁植树活动，全民义务植树力争达到12万株。（2）抓好村内新修道路的绿化和原有道路的绿化补植工作，各村要积极筹措资金，因村制宜，绿化苗木做到乔冠结合，确保争创省级森林村居2个、市级森林村居4个。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立由镇长任组长的造林绿化工作领导小组，造林绿化工作领导小组全面负责全镇造林绿化工作的组织协调、督导调度等工作。各党总支、村要把这项工作摆在当前各项工作的重要位置，成立专门的队伍，把各项工作任务落实到具体地块、路段和责任人，确保每个党总支打造2个造林绿化亮点工程（成片造林10亩以上、道路绿化1公里以上、农田林网300亩以上）和1个森林村。

（二）强化舆论宣传。造林绿化工作时间紧、任务重，质量标准高。各党总支、村要充分利用宣传横幅、标语、广播喇叭、村务公开栏等多种形式，广泛宣传动员，积极引导群众投身植树造林，自觉履行植树造林义务，在全镇迅速掀起全民动手、全社会共同参与的植树造林高潮。

（三）严格落实奖惩。镇党委、政府将拿出专项资金对重点路段和区域统一组织购买苗木，实行工程造林。各党总支、村也要积极筹集资金，按照分解任务，加快推进造林绿化进度，镇将对各党总支、村造林绿化工作定期督导检查，同时开展“绿化精品工程”评选活动，对评出的精品工程给予所属党总支、村一定的奖励，对完不成任务的党总支落实相应惩处措施，确保全面完成今年造林绿化任务。

2018年2月28日

附：1、界河镇2018年造林绿化任务分配表

2、界河镇2018年春季全民义务植树任务表