羊发〔2021〕8号

中共羊庄镇委员会 羊庄镇人民政府

关于对2021年重点工作任务进行

分解立项的通知

各党总支，各村，机关各部门，镇直各单位：

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好今年的工作意义重大。为确保2021年各项工作任务落到实处，如期实现预期目标，现对重点工作任务进行分解立项，共涉及4类16项。各级各部门要紧盯全年任务目标，牢固树立“项目为王”的工作理念，担当作为、狠抓落实，保证工作高效推进、按时完成，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

一、增强责任意识，抓好工作重点。重点项目是经济工作的主抓手，是产业发展的主动力，实施一批投资数额大、科技含量高、社会效益好、示范带动强的重点项目，对促进全镇经济社会稳定健康发展意义重大。各级各部门要始终坚持高标准、严要求，坚守发展定力，紧紧扭住发展第一要务，紧盯重大项目、重点产业、重要工作发力加劲，知责于心、担责于身、履责于行，以钉钉子精神狠抓落实，推动全镇重点项目又好又快发展。

二、增强担当意识，破解制约难题。帮包领导和责任部门作为服务项目建设的“第一责任人”，要强化担当意识，主动靠上，经常深入项目建设现场调研，第一时间协调解决困难问题。各级各部门要集中整合要素资源，优先保障重点项目建设需求，强化对上协调力度，积极争取政策要素支持，盘活闲置土地，千方百计破解土地、资源等制约难题。

三、增强项目意识，实现追赶跨越。各级各部门要坚持“追”的姿态，突出“赶”的目标，紧张快干、提速冲刺，以坚定不移的态度、担当负责的自觉，科学规划好部门的相应目标，以“跳一跳、能摸到”的目标引领激励干部群众奋力前行，全力攻坚冲刺、尽快完成交账，确保尽快实现争先进位。

附件：羊庄镇2021年重点工作任务分解立项表

中共羊庄镇委员会

羊庄镇人民政府

2021年3月15日

羊庄镇2021年重点工作任务分解立项表

| 序号 | 名称 | 牵头领导 | 责任部门 | 项目介绍 | 2021年建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壹森纸制品生产项目 | 陈克法 | 重点项目办 | 总投资1.01亿元，占地约12000平方米，建设厂房面积约8000平方米，建成后年产纸管预计达到9000吨 | 建设厂房面积约8000平方米及购置设备 |
| 2 | 瀚邦化工入园项目 | 陈克法 | 重点项目办 | 总投资2亿元，入驻鲁南化工产业园 | 建成投产 |
| 3 | 诚豆豆食品深加工项目 | 陈克法 | 重点项目办 | 总投资5000万元，占地6亩，建设厂房2000平方米 | 建设高标准钢结构厂房2000平方米 |
| 4 | 鑫冶高端配件深加工项目 | 陈克法 | 重点项目办 | 总投资1.1亿元，占地面积6700平方米，含办公楼一栋 | 建设钢结构厂房两座 |
| 5 | 柏鑫新材料加工制造项目 | 陈克法 | 重点项目办 | 总投资1亿元，占地面积3600平方米，主要产品为金属材料、密封用填充材料等 | 年内建设完成 |

| 6 | 牧原集团滕州生猪养殖项目 | 李永立 | 畜牧兽医站 | 总投资约1.1亿元，总占地规模163.16亩，主要设备为自动饲喂、圈栏、环保治污设备等（项目符合产业政策），是全自养、大规模、一体化的现代农业产业化生猪养殖体系项目。建成后年出栏量7.5万头商品猪。可增加地方生产总值1.2亿元，可增加税收100万元，安置就业100余人。 | 完成年产7.5万头商品猪的保育舍、育肥舍等全线场房工程建设，完成设备购置，实现建成投产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 有机欧李(高钙果)培育种植项目 | 李永立 陈克法 | 农业农村办重点项目办 | 总投资1亿元，占地1000亩荒山，建设周期3年，项目分二期实施。主要包括200亩新品种培育，800亩种植基地，共栽植4万余株有机欧李，主要是平整土地、梯田坝堰砌垒、蓄水池建设等工程。可实现年产值4000万元，带动周边500余人就业。 | 实现投资400万元，完成一期项目200亩新品种有机欧李培育基地和200亩有机欧李种植基地建设。 |
| 8 | 高标准基本农田建设项目 | 李永立 | 农业农村办 | 总投资500万元，建设宋屯、赵庄等18个村1.5万亩土地的高标准农田改造。 | 年内建设完成 |
| 9 | 山东柏泰农业发展有限公司 | 李永立 | 农业农村办 | 总投资600万元，宋屯村车厘子基地面积66亩，现有树木32500棵，其中7年丰产大树450棵，3年黑金刚车厘子树700棵，1年树苗31000棵，现有大棚3个，总面积2100平方米 | 年内建设完成 |
| 10 | 滕州市升腾蔬菜种植合作社 | 李永立 | 农业农村办 | 总投资500万元，孟庄村暖式温室大棚200亩 | 年内建设完成 |
| 11 | 滕州市硕果家庭农场 | 李永立 | 农业农村办 | 总投资400万元，流转土地1084亩种植土豆 | 年内建设完成 |
| 12 | 滕州市羊庄涵旭蓝莓家庭农场 | 李永立 | 农业农村办 | 总投资600万元，后石湾村蓝莓基地二期100亩 | 年内建设完成 |
| 13 | 许坡至钓鱼台段大修 | 李彦颉 | 道路建设站 | 总投资700万元，从许坡到钓鱼台村南，全长2.4公里，路面宽7米 | 年内建成通车 |
| 14 | 东塘大桥建设项目 | 李彦颉 | 道路建设站 | 总投资约1000万元 | 年内建成通车 |
| 15 | 土城大桥建设项目 | 李彦颉 | 道路建设站 | 总投资约1000万元 | 年内建成通车 |
| 16 | 羊庄中心小学项目 | 孙晓琳 | 教育学区 | 总投资约60万元 | 新建25户教师周转房 |