滕荆处发[2021]9号

荆河街道办事处

关于加快推进“口袋公园”建设工作的通知

各片区、居（社区），机关各科室，街直各部门，各企业：

按照枣庄、滕州两级市委市政府部署安排，公园游园及“口袋公园”建设项目纳入 2021 年全市惠民实事，是枣庄市“山水林田大会战”、滕州市“绿满滕州、花拥荆河”春季园林绿化大提升活动的重要任务，也是枣庄、滕州两级市 2021 年镇域环境整治考核的重要内容。经街道党工委、办事处研究，决定把“口袋公园”建设作为街道2021年创建全国文明城市、国家生态园林城市以及环境整治工作的重要抓手和重要内容，建设一批口袋公园，为文明城市增绿，提升城市品质和街道形象。现就“口袋公园”建设有关事项通知如下：

一、目标任务

为进一步拓展城市绿色空间，提高城市环境品质，丰富辖区居民休闲生活，根据枣庄、滕州两级市通知要求，结合街道实际，新建“口袋公园”10 处。充分利用街道辖区内拆迁腾退地、边角地、废弃地、闲置地、道路交口、老旧小区门口等地建设，坚持以人为本，充分考虑不同群体需求，拆违建园、破硬增绿，完善无障碍设施及健身器材、休闲座椅、垃圾桶、植物标识等配套设施，提升服务功能，做到“小、宜、精”，体现出充足的户外休息空间和人的可参与性。

二、完成时间和技术要求

1.根据全市制定的任务目标完成时间节点要求，于2021 年5月31日之前全部完成“口袋公园”建设。

2.参照执行《滕州市“口袋公园”建设技术指导意见》（详见附件 1）进行建设。要坚持因地制宜的原则，科学选址，充分论证。确保植物配置搭配合理，总体绿地率不得低于 65%，树种使用上以乡土树种为主。要结合健康宣传、精神文明、地方文化、 历史名人、消防文化、普法宣传等营造特色文化主题。要严格按照国家标准，保证“口袋公园”建设质量，确保把民生实事办成、办好。

三、工作要求

街道对2021年规划建设的10处“口袋公园”，在科学论证的基础上全部进行了定位，明确了建设单位（详见附件2）。各建设单位要高度重视此项工作，提供好规划设计图、开工前现场照片、施工中现场照片、竣工后现场照片，并将每月建设进展情况于当月28日前报街道环卫所。

报送邮箱：jinghehwb@163.com

联 系 人：张鹏

联系电话:0632-5873003

附件：1.滕州市“口袋公园”建设技术指导意见

2.2021年荆河街道“口袋公园”建设一览表

荆河街道办事处

二〇二一年四月二十日

附件 1

滕州市“口袋公园”建设技术指导意见

按照枣庄市城市管理局《关于报送 2021 年城市“口袋公园”建设计划的通知》和滕州市委办公室、滕州市政府办公室《关于开展 2021 年度“绿满滕州、花拥荆河”春季园林绿化大提升活动的通知》（滕办发〔2021〕8 号）要求，为切实做好“口袋公园”建设工作，制定本指导意见。

一、建设要求和用地规模

充分利用城区内拆迁腾退地、边角地、废弃地、闲置地、道路交口、老旧小区改造开展“口袋公园”建设，采取拆违建园、破硬增绿等方式，“口袋公园”建设用地规模要求 300 平方米～2000 平方米。

二、建设标准及要求

（一）科学选址，充分论证。坚持因地制宜的原则，充分利用城区裸露土地资源，“口袋公园”设计布局合理，各类设施完善，有场地、有园路、有休闲座椅、有垃圾分类收集箱、有健身器材设施，具备条件的可设置景观小品，如花架、花廊、亭台，确保市民群众能走得进，留得住。

（二）植物配置搭配合理。“口袋公园”总体绿地率不得低于 65%，树种使用上以乡土树种为主，苗木无病虫害，质量为一级苗，乔木、灌木、地被植物搭配比例为 3:3:4，乔木树种建议为：栾树、榉树、白蜡、红枫、黄栌、大叶女贞、雪松等，灌木种类建议为：紫薇、樱花、木槿、紫叶李、连翘等， 草坪建议为：萱草、四季青等。

（三）营造特色文化主题。“口袋公园”可以打造不同的文化主题，寓教于乐，如：健康宣传、精神文明、地方文化、 历史名人、消防文化、普法宣传公园等。

（四）严格绿化施工质量。规划设计图纸已经确定后，施工过程中，严禁擅自改变图纸，按照住建部《园林绿化工程施 工及验收规范》（CJJ82-2012）标准认真组织施工，绿化苗木修剪规范，确保整体景观效果良好。

（五）认真组织工程验收确认。“口袋公园”建设竣工后，建设单位要及时向市综合行政执法局申请验收确认。市综合行政执法局将组织相关部门和园林绿化专家现场竣工验收确认， 设立绿化工程竣工永久公示牌，明确建设单位、施工单位、管理养护单位，竣工日期、养护管理期限、监督管理单位等信息。

（六）加强绿化档案管理。“口袋公园”各类档案要信息齐全，及时归档，每一处“口袋公园”都要包含绿化规划设计 图纸、施工图纸、竣工图纸、绿化苗木清单、施工合同等。

附件2

荆河街道2021年“口袋公园”建设一览表

| **序号** | **名称** | **位置** | **面积****（平方米）** | **建设内容** | **完成时间** | **责任单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荆庄社区游园 | 荆庄街电厂东门 | 2000 | 绿化提升、地面铺设、小品打造、休闲座椅、垃圾分类等 | 5月底 | 滕西社区荆庄居 |  |
| 2 | 上善家园安全主题游园 | 滕西中学北侧 | 2000 | 绿化、地面铺设、小品打造、安全标志宣传展板安装等 | 4月底 | 城关镇房地产开发公司 |  |
| 3 | 小河圈口袋公园 | 鲁班大道西侧 | 700 | 绿化提升、地面铺设、小品景观打造、休闲座椅等 | 4月底 | 城西社区小河圈居 |  |
| 4 | 兼爱桥口袋公园 | 鲁班大道东侧艺美兰家居附近 | 300 | 绿化、地面铺设、小品景观打造等 | 4月底 | 城市国有资产经营公司 |  |
| 5 | 王楼游园 | 鲁班大道东侧 | 1500 | 绿化提升、地面铺设、小品打造、休闲座椅、垃圾分类等 | 4月底 | 城西社区王楼居 |  |
| 6 | 五里屯广场游园 | 柳屯路西侧 | 2000 | 绿化、地面铺设、小品景观打造、休闲座椅、垃圾分类等 | 5月底 | 城西社区五里屯居 |  |
| 7 | 韩桥居公园广场 | 韩桥居西首沿河 | 1000 | 绿化、地面铺设、小品景观打造、休闲座椅等 | 5月底 | 荆西社区韩桥居 |  |
| 8 | 北辛西路口袋公园 | 北辛西路转盘西，路北侧侧 | 2000 | 绿化、地面铺设、小品打造、休闲座椅等 | 5月底 | 滕建投资集团 |  |
| 9 | 柳楼居口袋公园 | 柳楼居入居路 | 2000 | 绿化、地面铺设、小品景观打造、休闲座椅等 | 5月底 | 兴滕置业有限公司 |  |
| 10 | 解放西路口袋公园 | 解放西路南侧 | 1000 | 绿化、地面铺设、小品打造等 | 5月底 | 兴滕置业房有限公司 |  |