西政发〔2019〕4号

中共西岗镇委员会

西岗镇人民政府

关于全面推进2019年绿化工程的

实 施 意 见

为巩固森林西岗建设成果，积极推进绿化行动，推动全镇绿化及生态建设再创新水平，特制订本实施意见。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以巩固森林西岗建设成果、大力推进绿化重点工程为载体，持续实施绿色城镇、绿色乡村、绿色主次干道、绿色水系“四绿”工程，推进猕猴桃、石榴等生态经济发展，全力打造“生态西岗、美丽西岗”。

二、任务目标

全镇新增造林面积2800亩。其中道路绿化760亩，水系绿化1290亩，平原绿化750亩。新增完善农田林网面积6000亩;完成占地400亩的九龙湖农业示范园建设工程；提档升级占地100亩的“人民公园”建设；创建美丽乡村10个，滕州市森林村居5个。

三、重点工程建设

**（一）水系绿化工程。**以城郭河、老龙沟、团结河、房庄河、九龙湖等为绿化重点，建设一定宽度的护岸、护坡、水源涵养林。城郭河沿线堤坝道路全部进行绿化，坝外栽植宽度不少于10米的绿化带。全面做好九龙湖湿地的绿化提升和自然生态修复，打造水陆交融、步步有景的休闲观光生态景观带。

**（二）道路绿化工程。**全面做好农田防护林建设，完成卓楼张庄千亿斤粮食项目区、高庙粮食高产创建项目区、南荒5000亩高标准农田建设项目区内绿化补植。按照“有路就有树”、“属地管理”的原则，全镇所有4米以上道路由所在村居高标准绿化补植。每个党总至少打造1条绿化精品示范道路。

**（三）城镇绿化工程。**通过见缝插绿、拆墙透绿等方式，对笃西路、泉笃路、老济微路、外环路等道路全面提档升级，打造高标准城市交通生态廊道，形成园林化、精品化的道路绿化景观。完成红旗广场、笃西路与留庄交界处、老济微路与欢城交界处三大节点精品绿化。

**（四）乡村绿化工程。**结合美丽乡村创建，选用槐树、榆树等本地树种，全面做好各村居街巷绿化和庭院绿化。抓好香舍里、圆梦园、清泉嘉苑小区绿化升级改造。引导农户种植桃、石榴、猕猴桃等特色林果，将生态环境提升与生态经济发展相结合，助推乡村振兴。

四、有关要求

所有绿化任务要在3月30日前完成苗木栽植，4月15日前对新栽苗木的面积及成活率进行验收，11月30日前对保存率进行验收。

五、保障措施

**（一）加强领导，强化责任。**镇成立工作领导小组，制定工作计划，细化分解任务。实行领导干部帮包党总支，包村干部联系村居，各牵头领导对所负责的造林绿化重点工程、主要路段等负总责，要率先垂范，抓好落实。各党总支要严格按照分配的任务，统筹抓好辖区内绿化和生态经济发展。

**（二）广泛开展义务植树活动。**要利用广播、微信、明白纸等各种媒介，积极引导农村家庭开展“门前两棵树、院内两株花”绿化行动。利用植树节等重大生态节日开展形式多样的宣传教育活动，广泛动员机关企事业单位、群团组织、广大青少年、热心市民等社会各界，积极参加义务植树。

**（三）科学栽植，确保质量。**在造林绿化工作中，优先采用刺槐、榆树、无絮杨树等乡土树种和改良新品种。要把握好时间节点，科学栽植，确保质量。各党总支、村（居）要按照栽树先落实林权的原则，鼓励倡导专业公司施工、养护，切实提高树木的成活率、保存率。

**（四）加强督导，严格考核。**成立由纪委、组织科、督查科、林业站有关人员组成的督导组，全面督导调度各党总支、村（居）的造林绿化进展情况，实行一周一调度、一周一通报。适时组织造林绿化现场观摩活动，每个党总支至少观摩一处绿化精品工程。2月25日前，各党总支要将绿化精品工程建设地点、面积、栽植树种及数量，形成实施方案，上报镇党政办公室。对认识程度不够、工作落实不力的将给予全镇通报批评。

附件：1、西岗镇2019年造林绿化工作领导小组

2、2019年各党总支造林绿化任务分工表

3、2019年农田林网绿化补植责任分工表

2019年2月19日

附件1：

西岗镇2019年造林绿化工作领导小组

组 　 长：王家鹤　　党委副书记、镇长

副 组 长：李运海　　人大主席

刘学臣　　党委副书记

王 冰　　党委委员、纪委书记

张 超 党委委员、副镇长

许传远 党委委员、宣传科长

张旭东　　副镇长

成 员：赵慧奇　　派出所所长

宫庆坦　　财政所所长

王宜明　　国土资源所所长

姜宏伟 交管所所长

彭 镇 执法中队中队长

王慎虎 教委办主任

陈传军 农业办公室副主任、林果站站长

王 永 农业办公室副主任、兽医站站长

陈 涛　　水利站站长

赵联杰　　农村道路管理站站长

李玉浩 农技站站长

耿广慧 经管站站长

卓德元 扶贫办主任

张 冬 组织科副科长

王 东 党政办公室副主任

孙友峰 党政办公室副主任、调研室主任

孟凡坤 宣传科副科长

陈长胜 建房办主任

赵 勇 建房办副主任、规划办主任

孔祥兰 民政科科长

孙 杰 市政园林所所长

张蓓蓓 妇联主席

洪淑君 工会副主席

黄 超 信息中心主任

王大伟　　柴里党总支书记

刘 峰　　西岗党总支书记

孔凡杰　　田岗党总支书记

杨乃金　　野庄党总支书记

张志英　　高庙党总支书记

王书行 南荒党总支书记

张百顺　　张庄党总支书记

孙延旭　　卓楼党总支书记

领导小组下设办公室，办公室设在镇农业办，张旭东同志兼任办公室主任，陈传军同志兼任办公室副主任，全面负责造林绿化工作的督导、调度。

附件2：

2019年各党总支造林绿化任务分工表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党总支 | 帮包领导 | 责任人 | 成片造林面积（亩） | 经济林种植（亩） |
| 合计 | 水系绿化 | 道路绿化 | 平原绿化 |
| 柴里党总支 | 李运海翟清松 | 王大伟 | 240 | 90 | 100 | 50 | 100 |
| 西岗党总支 | 刘学臣 | 刘 峰 | 300 | 150 | 100 | 50 | 100 |
| 田岗党总支 | 杨乃杭陈芳玉 | 孔凡杰 | 350 | 200 | 100 | 50 | 100 |
| 野庄党总支 | 许传远骆祥永 | 杨乃金 | 260 | 100 | 110 | 50 | 100 |
| 南荒党总支 | 苏 杰王 蕾 | 王书行 | 260 | 110 | 100 | 50 | 100 |
| 高庙党总支 | 张旭东孙中华 | 张志英 | 660 | 210 | 50 | 400 | 100 |
| 张庄党总支 | 张 超刘 坤 | 张百顺 | 350 | 200 | 100 | 50 | 100 |
| 卓楼党总支 | 赵 健周 华 | 孙延旭 | 380 | 230 | 100 | 50 | 100 |
| **合　计** |  |  | 2800 | 1290 | 760 | 750 | 800 |

附件3：

2019年农田林网绿化补植责任分工表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化道路 | 牵头领导 | 责任人 | 村（居） | 补植数量(株) |
| 郭刘路 | 许传远 | 杨乃金王书行 | 郭　庄 | 70 |
| 野　庄 | 60 |
| 郎　庄 | 50 |
| 大　屯 | 120 |
| 南　荒 | 140 |
| 东刘仙 | 70 |
| 西刘仙 | 60 |
| 祝园路 | 骆祥永 | 杨乃金王书行 | 杈子园 | 90 |
| 清泉寺 | 60 |
| 西祝陈 | 80 |
| 南　荒 | 20 |
| 祝阁路 | 翟清松 | 王书行王大伟 | 西祝陈 | 80 |
| 柴里东 | 120 |
| 柴微路 | 骆祥永 | 杨乃金王大伟 | 魏 庄 | 300 |
| 北孔庄 | 110 |
| 柴里东 | 400 |
| 济微路--苗圃 | 苏 杰 | 王书行王大伟 | 南　荒 | 160 |
| 柴里东 | 120 |
| 大王-孙庄-北赵 | 刘学臣 | 刘 峰张志英 | 大　王 | 90 |
| 孙　庄 | 120 |
| 北赵庄 | 150 |
| 付楼--小杨庄 | 杨乃杭 | 张百顺孔凡杰 | 付 楼 | 50 |
| 大杨庄 | 60 |
| 丁　庄 | 120 |
| 小杨庄 | 50 |
| 付楼--东南岗 | 陈芳玉 | 张百顺孔凡杰 | 付 楼 | 10 |
| 东南岗 | 30 |
| 东北岗 | 20 |
| 大杨庄 | 50 |
| 柴甘路 | 杨乃杭 | 孔凡杰 | 甘 桥 | 170 |
| 丁 堂 | 80 |
| 西南岗 | 70 |
| 东南岗 | 60 |
| 小杨庄 | 160 |
| 丁 庄 | 80 |
| 姜桥--段庄 | 赵 健 | 孙延旭 | 段　庄 | 110 |
| 姜　桥 | 180 |
| 半楼--辛庄 | 周 华 | 孙延旭 | 辛　庄 | 180 |
| 半 楼 | 80 |
| 西孔-笃西路 | 赵 健 | 孙延旭 | 孔　楼 | 100 |
| 西　孔 | 110 |
| 泉笃路 | 张旭东 | 张志英 | 高庙三 | 150 |
| 东王庄 | 162 |
| 栾柴路 | 翟清松 | 王大伟 | 栾 庄 | 120 |
| 西 柴 | 110 |
| 西转盘-西环 | 张 超 | 张百顺 |  | 绿化带补植 |
| 采煤项目区道路 | 李运海 | 王大伟 | 凌 庄 | 150 |
| 半 阁 | 210 |
| 马 庙 | 200 |
| 杨乃杭 | 孔凡杰 | 程 楼 | 260 |
| 高庙粮食高产创建项目区道路 | 孙中华 | 张志英杨乃金 | 杜 庙 | 110 |
| 北 赵 | 170 |
| 高庙东 | 200 |
| 高庙南 | 150 |
| 高庙西 | 170 |
| 张庄、卓楼千亿斤粮食项目区道路 | 张 超赵 健 | 张百顺孙延旭 | 北满庄 | 150 |
| 东满庄 | 180 |
| 西河岔 | 120 |
| 西张庄 | 150 |
| 西 孔 | 260 |
| 李 庄 | 350 |
| 姜 桥 | 380 |
| 南荒、柴里片区高标准农田建设项目区道路 | 刘 坤 | 王书行王大伟 | 南 荒 | 2800 |
| 西刘仙 | 1700 |
| 东刘仙 | 300 |
| 南 曹 | 700 |
| 东 柴 | 810 |
| 笃西路、新港路、东环、西环、南环、北环 | 许传远 | 孙 杰 |  | 苗木补植 |